**Отчет о реализации инициативного проекта**

**замена остановочных павильонов в микрорайоне**

**Угольщиков и по ул. Ватутина**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Замена остановочных павильонов в микрорайоне Угольщиков и по ул. Ватутина |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Боброва Оксана Анатольевна Арциховская Анна Анатольевна Краснов Алексей Михайлович Обеднина Наталья Михайловна Петров Андрей Александрович Логинова Лювена Георгиевна Татаринцева Елена Ивановна Киреев Дмитрий Олегович Киричук Наталья Геннадьевна  Юдина Ольга Валерьевна |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | г.Тулун, микрорайон Угольщиков, ул. Ватутина |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна « Формирование современной городской среды », утвержденная постановлением администрации городского округа от 27.10.2017 № 1513 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: | 2023 год |
| - начало реализации инициативного проекта | январь 2023 год |
| - окончание реализации инициативного проекта | октябрь 2023 год |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 270 898,34 |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 270 898,34 |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0 |
| 9 | Причины отклонения | Нет отклонений |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Замена существующих шести остановочных павильонов на современные в микрорайоне Угольщиков и по ул. Ватутина |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | В соответствии с гарантийными обязательствами произведена уборка территорий в местах установки остановочных павильонов |