**Отчет о реализации инициативного проекта**

**благоустройство общественной территории по адресу: мкр.Угольщиков, рядом с домом № 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта  | Благоустройство общественной территории по адресу: мкр. Угольщиков, рядом с домом №7 |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Арциховская Анна АнатольевнаЛогинова Лювена ГеоргиевнаСтяжкина Ольга АлександровнаШмыкова Людмила ЛеонидовнаСедлова Анна ЮрьевнаИсаева Светлана АнатольевнаБоброва Оксана АнатольевнаПетракова Жанна ЮрьевнаЧерноусова Наталия АлександровнаЯрцева Дарья Сергеевна |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | г. Тулун, м-н Угольщиков, рядом с домом №7 |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна « Формирование современной городской среды », утвержденная постановлением администрации городского округа от 27.10.2017 № 1513 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: |  2023 год  |
| - начало реализации инициативного проекта | март 2023 год |
| - окончание реализации инициативного проекта | октябрь 2023 год |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 420 000,0 |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 419 711,62 |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 288,38 |
| 9 | Причины отклонения | Осуществлены расходы по заключенным муниципальным контрактам в соответствии со сметными расчетами на выполнение работ |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Укладка резинового покрытия на территории игровой площадки м-н Угольщиков, рядом с домом №7.  |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | Благоустройство общественной территории жителями микрорайона путем посадки деревьев и цветов.Предоставлена рассада цветов и саженцы деревьев с использованием собственной техники для подвоза грунта и инвентаря необходимого для посадки (лопата, ведра). |