**Отчет о реализации инициативного проекта**

**«Установка стелы на въезде в мкр. Угольщиков в г. Тулуне»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта  | Установка стелы на въезде в мкр. Угольщиков в г. Тулуне. |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Барчук В.В.Полежаева Д.С.Артасова М.К.Пахоменков И.Г.Юркасова Н.А.Авласевич Н.В.Сухов Н.А.Селиверстова Ю.П.Горелова Н.Н.Савченко Н.В.Федорова А.В. |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | г.Тулун, микрорайон Угольщиков |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна « Формирование современной городской среды », утвержденная постановлением администрации городского округа от 27.10.2017 № 1513 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: |  2023 год  |
| - начало реализации инициативного проекта | апрель 2023 год |
| - окончание реализации инициативного проекта | ноябрь 2023 год |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 000 000,0 |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 327 383,01 |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0 |
| 9 | Причины отклонения  | Дополнительно направлены средства местного бюджета на реализацию инициативного проекта в размере 327 383,01 руб.  |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Установка стелы на въезде в мкр. Угольщиков в г. Тулуне, планировка территории  |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | При реализации инициативного проекта осуществлялось трудовое участие граждан путем проведения субботника |