**Отчет о реализации инициативного проекта**

**«Стеклянная сказка Тулуна»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Стеклянная сказка Тулуна |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Тулунская городская общественная организация поддержки молодёжных социальных проектов и творческих инициатив «Тулун.ру» |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | город Тулун, ул. Советская, 4 |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна «Управление имуществом и земельными ресурсами», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2019 № 4966 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: | 2023 год |
| - начало реализации инициативного проекта | апрель 2023 год |
| - окончание реализации инициативного проекта | октябрь 2023 год |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 369 770,0 |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 369 770,0 |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0 |
| 9 | Причины отклонения | Нет отклонений |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Осуществлен подвод воды, установка входной калитки и ограждения, обустройство зрительских рядов на прилегающей территории.  В соответствии с гарантийными обязательствами о трудовом и имущественном участии |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | Во исполнение гарантийных обязательств:  Со стороны Региональной общественной организации содействия развитию Иркутской области «Малая родина»: предоставление музыкального оборудования для проведения мероприятий, подготовка территории для устройства зрительских рядов, уборка территории, помощь в вывозе мусора, помощь в проведений ярмарок и выставок для тулунчан и гостей города;  Со стороны МКУ «Благоустройство»: скашивание газона, предоставление вышки для окрашивания входной стелы;  Со стороны МБОУ города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №1»: предоставление стремянки для окрашивания фасада здания, помощь в уборке территории по ул. Советская, 4;  Со стороны ИП Бахтикян ВМ: доставка колец под септик, предоставление экскаватора для копки ямы под септик, предоставление рабочих и компка ямы, предоставление грузоподъемника для установки колец, установка колец, закапывание труб, вывоз грунта, разравнивание площадки;  Со стороны МОУ города Тулуна «Детский сад «Аленушка»: участие в субботнике, по адресу: город Тулун, ул. Советская, 4;  Со стороны филиала ГБПОУ «Братский педагогический колледж»: включение студентов и педагогов колледжа в разработку и реализацию наставнической программы, в рамках которой выполнены следующие виды работ: проведены занятия и мастер-классы со студентами, подготовлены графические эскизы для их размещения на ограждении – экспозиции, подготовлена уличная программа «Шоу стеклодувов», нанесены графические картинки на ограждении – экспозиции;  Со стороны общественной организации «Тулун.ру»: привлечение бывших работников Стекольного завода – стеклодувов к проведению мастер-классов, разработка уличной программы – экскурсии, покраска входной стелы, создание коллекции стеклянных бусин для использования их в интерьерах музея, проведение цикла мероприятий в разных техниках работы со стеклом: тиффани, фьюзинг, лэмпворк, молирование, реализация визуальной и содержательной концепции здания и территории проекта по адресу: город Тулун, ул. Советская, 4 согласно подготовленных эскизов, а именно:  зонирования (где встанут зрительские ряды, где будет в дальнейшем территория для мастер-классов), ремонта внешней части дома (его обшивке), установка светильников, включающих локальную подсветку отдельных графических исторических сцен в здании, выполнение косметического ремонта здания и приобретения оборудования для музея стекла за счёт привлечения дополнительных средств (д[оговор гранта № ГММ4 -003/22 от 14.09.2022](https://zayavka.fondpotanin.ru/ru/grants/contract?id=80414186)), уточнение смет, объемов работ по проекту, приобретение материалов и доставка краски для окрашивания здания, замена досок крыльца, расчистка территории под пристрой, устройство пристроя под теплый туалет, проводка и подключение света в пристрое, установка окон, утепление пристроя, приобретение сантехнического оборудования (раковины, смесителей, водонагревателя), подключение сантехники, приобретение мебели для новой экспозиции. |