**Отчет о реализации инициативного проекта**

**Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов) |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Инициативная группа  Аксенчик Нина Александровна  Биктоярова Кристина Викторовна  Дрыкова Анастасия Алексеевна  Говорина Валентина Васильевна  Заголовец Юлия Николаевна  Масько Юлия Александровна  Михашенко Лина Михайловна  Сидельцев Вадим Алексеевич  Трифонова Ольга Владимировна  Яворская Татьяна Анатольевна  Яворский Николай Александрович  Яворский Александр Николаевич |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | г. Тулун, ул. Ленина, 140 |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна «Культура» утв. постановлением администрации городского округа от 31.10.2019г. №4958 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: |  |
| - начало реализации инициативного проекта | Апрель 2023 г. |
| - окончание реализации инициативного проекта | Ноябрь 2023 г. |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 000 000,00 |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 000 000,00 |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | - |
| 9 | Причины отклонения | Нет отклонений |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Приобретены полусапожки кадрильные, ткань и лента жаккардовая для формирования коллекции фольклорных костюмов. Приобретены и доставлены два деревянных сруба в сборе. Приобретены материалы для изготовления опалубки, фундамента.  Приобретены окна, входные двери. Приобретен профлист, саморезы для кровли.  В соответствии с гарантийными обязательствами:  Вывезен строительный мусор. Приняты в дар, доставлены и высажены саженцы цветов, деревьев, кустарников для озеленения территории.  Собран информационный материал по истории г. Тулуна.  Изготовлены арт-объекты и мебель для оборудования музейной экспозиции. Приняты в дар экспонаты: домашняя утварь, предметы обихода и декоративно-прикладного творчества.  Предоставлен столярный инструмент.  Изготовлены резные украшения.  Изготовлены фольклорные костюмы. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | Вывезен строительный мусор. Приняты в дар, доставлены и высажены саженцы цветов, деревьев, кустарников для озеленения территории.  Собран информационный материал по истории г. Тулуна.  Изготовлены арт-объекты и мебель для оборудования музейной экспозиции. Приняты в дар экспонаты: домашняя утварь, предметы обихода и декоративно-прикладного творчества.  Предоставлен столярный инструмент.  Изготовлены резные украшения.  Изготовлены фольклорные костюмы. |