**Отчет о реализации инициативного проекта**

**Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта  | Этнографический музей «Сибирская изба» (развитие туристических маршрутов) |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Инициативная группа Аксенчик Нина АлександровнаБиктоярова Кристина ВикторовнаДрыкова Анастасия АлексеевнаГоворина Валентина ВасильевнаЗаголовец Юлия НиколаевнаМасько Юлия АлександровнаМихашенко Лина МихайловнаСидельцев Вадим АлексеевичТрифонова Ольга ВладимировнаЯворская Татьяна АнатольевнаЯворский Николай АлександровичЯворский Александр Николаевич |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | г. Тулун, ул. Ленина, 140 |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна «Культура» утв. постановлением администрации городского округа от 31.10.2019г. №4958 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: |  |
| - начало реализации инициативного проекта | Апрель 2023 г. |
| - окончание реализации инициативного проекта | Ноябрь 2023 г. |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 000 000,00 |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 000 000,00 |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | - |
| 9 | Причины отклонения | Нет отклонений |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта |  Приобретены полусапожки кадрильные, ткань и лента жаккардовая для формирования коллекции фольклорных костюмов. Приобретены и доставлены два деревянных сруба в сборе. Приобретены материалы для изготовления опалубки, фундамента.Приобретены окна, входные двери. Приобретен профлист, саморезы для кровли.В соответствии с гарантийными обязательствами: Вывезен строительный мусор. Приняты в дар, доставлены и высажены саженцы цветов, деревьев, кустарников для озеленения территории. Собран информационный материал по истории г. Тулуна. Изготовлены арт-объекты и мебель для оборудования музейной экспозиции. Приняты в дар экспонаты: домашняя утварь, предметы обихода и декоративно-прикладного творчества. Предоставлен столярный инструмент. Изготовлены резные украшения. Изготовлены фольклорные костюмы. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | Вывезен строительный мусор. Приняты в дар, доставлены и высажены саженцы цветов, деревьев, кустарников для озеленения территории. Собран информационный материал по истории г. Тулуна. Изготовлены арт-объекты и мебель для оборудования музейной экспозиции. Приняты в дар экспонаты: домашняя утварь, предметы обихода и декоративно-прикладного творчества. Предоставлен столярный инструмент. Изготовлены резные украшения. Изготовлены фольклорные костюмы. |