**Отчет о реализации инициативного проекта**

**«Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К. Шлеппо»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Наименование инициативного проекта | Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К. Шлеппо |
| 2 | | Наименование инициатора проекта | Инициативная группа коллектива МБОУ «СОШ №25»: Грищенко М.В., Шардакова Л.Е., Хомколова М.И., Болохина Л.И., Плетнева Л.Г., Белянкина В.Д., Ноянова И.П., Федюшкина Е.В., Бушина Ю.А., Ершова Г.Д. |
| 3 | | Место реализации инициативного проекта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №25» |
| 4 | | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна «Образование», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2019г. №4967 |
| 5 | | Сроки реализации инициативного проекта:  в т. ч.: | 01.04.2023г.- 30.07.2023г. |
| - начало реализации инициативного проекта | 01.04.2023г. |
| - окончание реализации инициативного проекта | 30.07.2023г. |
| 6 | | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 247 233,20 руб. |
| 7 | | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб., в т.ч.: | 247 233,20 руб. |
| 8 | | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0 руб. |
| 9 | | Причины отклонения | отсутствуют |
| 10 | | Краткое описание реализации инициативного проекта | В сентябре 2022г. инициативной группой коллектива МБОУ «СОШ №25» было принято решение об участии в региональном конкурсе инициативных проектов. Реализация инициативного проекта «Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К. Шлеппо», руководителю партизанского движения в Сибири во время гражданской войны являлась актуальной для педагогического коллектива и коллектива обучающихся школы, а также жителей микрорайона «Угольщиков» и города Тулуна. С апреля 2023 г. были начаты работы по реконструкции памятника и благоустройству прилегающей территории на общую сумму 247 233,20 рублей. В июле 2023г. работы были завершены.  Все поставленные задачи инициативного проекта были реализованы: - заменен памятник из железной конструкции на гранитное сооружение; - изготовлена площадка для памятника и пешеходная дорожка из тротуарной плитки; - самостоятельно размещены клумбы с цветами; - а также будут проводиться школьные и городские мероприятия, экскурсии по историческому событию и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  В реконструкции памятника и благоустройстве территории приняли активное участие: индивидуальный предприниматель Сейпианов С.В., администрация школы, педагоги, технический персонал, обучающиеся МБОУ «СОШ №25», их родители и не равнодушные жители микрорайона «Угольщиков». |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | | С апреля 2023 г. были начаты работы по реализации инициативного проекта «Реконструкция и благоустройство памятника истории Я.К. Шлеппо» на базе МБОУ «СОШ №25» города Тулуна. Заключен договор 04.04.2023года с ИП Сейпианов С.В.  Все гарантийные обязательства в реализации инициативного проекта, выдвинутого инициативной группой по реконструкции и благоустройству памятника истории Я.К. Шлеппо на территории МБОУ «СОШ №25» г. Тулуна, микрорайон «Угольщиков»,43 были исполнены в указанные сроки:  ИП Савченко, в лице директора Савченко Анны Геннадьевны приняли участие в нефинансовой форме через приобретение клумб и доставку техникой до места установки.  ИП Данилов Ф. Ф., в лице руководителя Данилова Федора Федоровича приняли участие в нефинансовой форме через предоставления техники для подвоза земли на клумбы для цветов.  Белянкина Валерия Дмитриевна, педагог-организатор извещает приняла участие в нефинансовой форме через комплексную работу по созданию эскизного проекта будущего памятника.  Грищенко Маргарита Васильевна, классный руководитель 11а класса приняла участие в нефинансовой форме через приобретение семян цветов выпускниками школы.  Дворник Бабич Сергей Николаевич, классный руководитель Грищенко М.В. и обучающиеся 11 класса МБОУ «СОШ №25» Залуцкий Роман, Воробьев Даниил, Дурницкий Никита, Антонян Альберт, Стюхин Даниил, Васечкин Анатолий, Бородулин Виталий, Нефигов Михаил, Климащук Дмитрий приняли участие в нефинансовой форме через внесение земли в клумбы под цветы.  Классный руководитель Грищенко М. В. и обучающиеся 11 класса МБОУ «СОШ №25» Кудимова Валерия, Найфер Ульяна, Рак Дарья, Арсланова Мария, Лесничая Валерия, Воронина Ксения, Аверина Анастасия и уборщики служебных помещений Кузнецова Валентина Георгиевна, Баранова Валентина Михайловна, Иванова Лариса Анатольевна приняли участие в нефинансовой форме через посадку семян цветов для оформления клумб.  Классный руководитель Грищенко М. В. и обучающиеся 11 класса МБОУ «СОШ №25» Хворова Анастасия, Томашева Эвелина, Деменева Алина, Кукарина Полина, Степанова Валерия и уборщики служебных помещений Кузнецова Валентина Георгиевна, Баранова Валентина Михайловна, Иванова Лариса Анатольевна приняли участие в нефинансовой форме через высадку саженцев цветов для оформления клумб.  Уборщики служебных помещений Казимиренок Татьяна Яковлевна, Лавшук Галина Васильевна, Шульгина Вероника Леонидовна, Пушко Нина Валерьевна, Березняк Татьяна Николаевна приняли участие в нефинансовой форме через полив, прополку и уход за цветами в клумбах вдоль памятника и пешеходной дорожки. |