**Отчет о реализации инициативного проекта**

**«Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности»»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Наименование инициативного проекта | Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности» |
| 2 | | Наименование инициатора проекта | Киреева М.В., Татаринцева Е.И., Евланов А.Н., Киричук Н.Г., Кулеш В.Н., Лукин Э.О., Гачик Д.К., Медникова К.С., Дуденкова Т.С., Габец Н.С., Садовский А.В., Борщ Е.В., Игуминов В.Н., Свидерский А.А. |
| 3 | | Место реализации инициативного проекта | г.Тулун, ул. Урицкого, 13 |
| 4 | | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна «Физическая культура и спорт», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2019 №4960 |
| 5 | | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: | 2023 год |
| - начало реализации инициативного проекта | февраль 2023 год |
| - окончание реализации инициативного проекта | август 2023 год |
| 6 | | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 1 999 938,00 |
| 7 | | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 1 998 790,67 |
| 8 | | Остаток неиспользованный средств, руб. | 1 147,33 |
| 9 | | Причины отклонения | Фактически составленная смета на выполнение работ по устройству уличной инклюзивной спортивной площадки «Большие возможности» по адресу: г. Тулун, ул. Урицкого, 13 (основание площадки) утверждена на меньшую сумму, чем планировалось первоначально. |
| 10 | | Краткое описание реализации инициативного проекта | Подготовлено основание площадки к установке тренажёров, а также приобретено и установлено оборудование: гравитрон уличный – 2 шт., скамья для пресса + гиперэкстензия – 1 шт., силовой комплекс включающий: 2 разноуровневых рукохода, 4 плоских рукохода, 4 пары силовых упоров, 2 пары гимнастических колец, 3 упора для Т-грифов, 8 пар J- крюков, 2 торцевых рукохода 45 градусов, 2 шведские стенки, 2 турника-перевертыша с упором под пресс, 6 выносных турников 1,1м., 2 выносных турника 1,8 м., что позволит развивать каждую группу мышц.  Уличная площадка с силовыми тренажерами «ОлимпИЯ» начала функционировать и доступна для всех желающих. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | | В рамках реализации проекта «Уличная инклюзивная спортивная площадка «Большие возможности», согласно гарантийным обязательствам, были проведены следующие мероприятия:   1. Общество с ограниченной ответственностью «Кедр», в лице директора Кулеш Виталия Николаевича, приняли участие в нефинансовой форме через предоставление транспортных услуг для перевозки спортивного оборудования от транспортной компании до места установки; 2. Индивидуальный предприниматель Коровин Владимир Сергеевич принял участие в нефинансовой форме через предоставление автотранспорта для доставки материалов, необходимых для монтажа силовых тренажеров; 3. Индивидуальный предприниматель Ардиль Виталий Алексеевич принял участие в нефинансовой форме через предоставление строительного и монтажного инвентаря для монтажа силовых тренажеров; 4. Индивидуальный предприниматель Тряпицын Павел Николаевич принял участие в нефинансовой форме через предоставление инструмента для монтажа силовых тренажеров; 5. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс - ИКС», в лице генерального директора Крюкова Антона Александровича, приняли участие в нефинансовой форме через предоставление бетона в объеме 2,5 м3 для частичного бетонирования основания площадки под монтаж силовых тренажеров; 6. Общество с ограниченной ответственностью «Енисей», в лице генерального директора Абросимовой Ольги Михайловны, приняли участие в нефинансовой форме через предоставление озеленения для указанной площадки; 7. Киреев Дмитрий Олегович, принял участие в нефинансовой форме через предоставление брусчатки для тротуарной дорожки, ведущей площадке; 8. Евланов А.Н., Кулеш В.Н., Лукин Э.О., Садовский А.В., Борщ Е.В., Игуминов В.Н., Свидерский А.А. приняли участие в нефинансовой форме – своим трудовым участием в подготовке и монтаже (установке) уличных тренажеров. 9. Киреева М.В., Татаринцева Е.И. приняли участие в нефинансовой форме – своим трудовым участием в подготовке документов, заключении договоров на приобретение уличных тренажеров и устройству площадки. 10. Киричук Н.Г., Гачик Д.К., Медникова К.С., Дуденкова Т.С., Габец Н.С. приняли участие в нефинансовой форме – своим трудовым участием в выполнении работ по благоустройству прилегающей к площадке территории (установке и покраске урн, лавочек, посадке цветов в кашпо). |