|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА**  Администрация муниципального образования – «город Тулун» извещает заинтересованных жителей города Тулуна о поступлении инициативного проекта **«**Устройство пешеходного тротуара на территории МКД г. Тулун, ул. Ленина, д.3**»** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **№  п/п** | **Общая характеристика проекта** | **Сведения** | | | |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Устройство пешеходного тротуара на территории МКД г. Тулун, ул. Ленина, д.3 | | | |
| 2 | Краткое описание инициативного проекта | Данным проектом предусматривается устройство пешеходного тротуара в микрорайоне Жукова на придомой территории многоквартирного дома №3 по улице Ленина протяженностью 150 метров. Планируется выполнение следующих работ:   1. подготовительные работы (демонтаж существующих плит);   2. устройство пешеходного тротуара (устройство подстилающих и выравнивающих слоев, устройство оснований и покрытий из ПГС или ЩПС, приобретение и установка бортовых камней, устройство покрытия тротуара из горячих асфальтобетонных смесей). | | | |
| 3 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | благоустройство территорий (дворов) | | | |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4): |  | | | |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием количества человек1 | инициативная группа состоящая из пяти человек (решение Думы города Тулуна от 31.05.2023 № 24 - ДГО) | | | |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования |  | | | |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты |  | | | |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами инициативного проекта |  | | | |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Многоквартирный дом № 3 по улице Ленина был построен в 1990 году. Состоит из 100 квартир, имеет общую площадь всех помещений 5283,3 кв.м., а также земельный участок на котором он расположен общей площадью 5859 кв.м.  Располагается он в центральной части города в микрорайоне Жукова. На придомовой территории данного дома расположены пешеходный тротуар, проезд, парковочные места и детская игровая площадка.  Проезд на придомовой территории и пешеходный тротуар в настоящее время выполнены из железобетонных плит, ремонт которых со времен строительства дома не осуществлялся и находятся в неудовлетворительном состоянии, а в некоторых местах практически отсутствуют.  В 2020 году в данном доме был произведен капитальный ремонт, выполнен ремонт отмостки и покраска фасада. Внешний вид дома значительно преобразился, но неудовлетворительное состояние пешеходной дорожки, значительно ухудшает внешний вид и благоустройство данного дома, что негативно влияет на благосостояние и комфортное проживание жильцов дома, а также жителей микрорайона Жукова.  Данный проект является приоритетным как для жителей данного дома, так и для жителей микрорайона Жукова, так как в данном доме проживают граждане пенсионного возраста, дети, также по данной территории ежедневно проходит значительное количество жителей города (к зданию пенсионного фонда, Тулунского городского суда, Почте России и близлежащим домам мкр. Жукова), с соседних дворов приходят другие дети, очень много молодых семей прогуливаются с колясками. При прогулке по пешеходному тротуару возникают определенные неудобства и вероятность травмирования, во время дождей образуются огромные лужи, что затрудняет жителям выйти либо пройти к подъездам дома. Благоустройство данной территории, направленно на визуальную привлекательность и безопасность жителей города Тулуна и существенно повысит комфорт придомовой территории. | | | |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | Устройство пешеходного тротуара позволит:   * сформировать современный, эстетичный двор многоквартирного дома, отвечающий требованиям действующего законодательства; * обеспечить безопасное передвижение по пешеходному тротуару; * улучшить благосостояние жителей мкр. Жукова; * создать условия для стимулирования участия граждан в мероприятиях, направленных на повышение уровня благоустроенности территории многоквартирного дома; * увеличить количество инициативных граждан, принимающих участие в принятии решений по вопросам благоустройства территорий многоквартирных домов; * сформировать у населения города бережное и ответственное отношения к объектам благоустройства города Тулуна. | | | |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | 1 999 983 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля) 60 коп. Устройство пешеходного тротуара. | | | |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 200 000, 00 (Двести тысяч рублей) 00 коп. | | | |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | апрель - ноябрь 2024 | | | |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: |  | | | |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) | 1. предоставление саженцев для высаживания на придомовой территории;  2. предоставление инвентаря (грабли) для проведения субботника; 3.предоставление земли для посадки цветов;  4. предоставление инвентаря (ведро) для поливания саженцев;  5.предостивление песка для выполнения подготовительных работ;  6. предоставление строительной техники (экскаватор) для выполнения подготовительных работ;  7. предоставление песчано - гравийной смеси для выполнения работ;  8. предоставление пиломатериала (доска) для устройства клумбы;  9. предоставление строительной техники (самосвал) для вывозки строительного мусора;  10. предоставление рассады цветов;  11. предоставления инвентаря (лопаты) для посадки цветов;  12. предоставление семян для посадки газона;  13. предоставление строительной техники самосвал для выполнения работ по перевозке песка. | | | |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п/п | Наименование видов деятельности (работ) | | Количество граждан, человек |
| 1 | посадка цветов | | 5 |
| 2 | проведение субботника | | 10 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  | |  |
|  | | |  |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: |  | | | |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | муниципальное образование - "город Тулун" | | | |
| 11.2 | населенный пункт | город Тулун | | | |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | улица Ленина, дом 3 | | | |
| 12 | Количество благополучателей – всего (человек), из них: | 11 457 (жители микрорайона Жукова) | | | |
| 12.1 | прямые благополучатели (человек)2 | 2 520 | | | |
| 12.2 | косвенные благополучатели (человек)3 | 8 937 | | | |
| 13 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по итогам схода, собрания или конференции граждан с указанием количества принявших участие в обсуждениях жителей (человек) |  | | | |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | проект одобрен путем сбора подписей, количество граждан одобривших проект - 902 (девятьсот два). | | | |
| 15 | Информационная поддержка проекта (публикации в СМИ, сети «Интернет», социальных сетях и другие) | официальный сайт администрации, управляющей компании, социальные сети, публикация в газете "Тулунский вестник" | | | |
| 16 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: 89027641146 | | | |
| E-mail: | | | |
|  |  |  |  |  |  |

Заинтересованные жители города Тулуна, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут представить свои замечания и предложения по инициативному проекту в письменном виде по адресу ул.  Ленина, 99 кабинет 21 или на адрес электронной почты [fin09@govirk.ru](mailto:fin09@govirk.ru) **в срок до 15.00 часов 22 сентября 2023 года.**