Приложение 3

к Положению об инициативных проектах,

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области

**Отчет о реализации инициативного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | Безопасная дорога в школу |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Уварова Оксана Анатольевна,  Малинкина Екатерина Витальевна,  Здорова Жанна Юрьевна,  Якимова Наталья Сергеевна,  Медведева Наталья Юрьевна |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | Микрорайон Угольщиков от пер. Индивидуальный до школы № 25 в г. Тулун |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | муниципальная программа города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2026 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа от 27.10.2017г. № 1513 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: |  |
| - начало реализации инициативного проекта | 08.02.2024 |
| - окончание реализации инициативного проекта | Сентябрь 2024 |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 200 000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0,0 |
| 9 | Причины отклонения | – |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Устройство пешеходной дорожки в микрорайоне Угольщиков от пер. Индивидуальный до школы № 25 в г. Тулун из асфальтобетона с установкой бортовых камней с установкой ограждения. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | В рамках реализации проекта «Безопасная дорога в школу», согласно гарантийным обязательствам, были проведены следующие мероприятия:   1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 25», в лице директора Шардаковой Ларисы Егоровны, приняло трудовое участие через предоставление школьников в количестве 40 человек для уборки территории; 2. Муниципальное казенное предприятие муниципального образования – «город Тулун» «Благоустройство, в лице директора Якубова Игоря Кузьмича приняло имущественное и трудовое участие через предоставление техники и персонала в количестве 2 человек для вывоза мусора после уборки территории; 3. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Максимум», в лице генерального директора Бедай Вадима Михайловича приняло имущественное участие через предоставление инвентаря (грабли, метлы) для уборки территории; 4. Якимова Наталья Сергеевна приняла имущественное участие через предоставление мешков для мусора, перчаток хозяйственных для уборки территории. |