**ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА**

Администрация муниципального образования – «город Тулун» извещает заинтересованных жителей города Тулуна о поступлении инициативного проекта - ВЕСЕЛЫЕ БУБЛИКИ

| № п/п | Общая характеристика проекта | Сведения | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инициативного проекта | ВЕСЕЛЫЕ БУБЛИКИ | | | | | | |
| 2 | Наименование приоритетного направления инициативного проекта | Благоустройство территории, в том числе дворовых территорий | | | | | | |
| 3 | Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы | Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденная Законом Иркутской области от 10.01.2022 № 15-ОЗ  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования – «город Тулун» на период до 2036 года, утвержденная решением Думы городского округа от 30.11.2018 № 28-ДГО | | | | | | |
| 4 | Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - [4.4](#P233)): | Х | | | | | | |
| 4.1 | инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек[[1]](#footnote-1) | Инициативная группа граждан, работающих в ТОС города Тулуна в количестве 8 (восьми) человек: Метляев Г.В., Ведерникова А.С., Пилуев А.Ю., Хабибулина Л.С., Чижкова И.И., Ведерников Е.В., Ведерникова М.В., Беденко Н.А.  (Решение Думы городского округа от 31.05.2023 года №24-ДГО "Об утверждении Положения об инициативных проектах, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области") | | | | | | |
| 4.2 | орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования | Х | | | | | | |
| 4.3 | староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты | Х | | | | | | |
| 4.4 | иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта | Х | | | | | | |
| 5 | Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части | Такие микрорайоны города как «Железнодорожников», «Березовая роща», «Строитель», «ЛДК» имеют невысокий уровень бытовой инфраструктуры. Люди, проживающие на одной территории зачастую не знакомы со своими соседями, не имея возможности собраться для отдыха в каком-то пригодном для этого месте. Зачастую рядом с местом проживания граждан отсутствуют любые формы благоустройства, позволяющие людям с комфортом проводить личное время. | | | | | | |
| 6 | Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта | В микрорайонах «Железнодорожников», «Березовая роща», «Строитель», «ЛДК» созданы и работают ТОСы «Родные берега», «Строитель», «Дружный», «АДАМС», ставящие своей целью благоустройство территории, на которой они осуществляют свою деятельность.  Реализация проекта «Веселые бублики» позволит создать общественные места для отдыха в каждом из этих ТОСов, а также познакомить друг с другом местных жителей при выполнении работ по благоустройству.  Несомненными достоинствами будущего проекта являются:• доступность площадок, как для взрослых, так и для детей; • возможность использовать оборудование бесплатно и в любое время;  • создание условий для стимулирования участия граждан в мероприятиях, направленных на повышение уровня благоустроенности территории;  • увеличение количества инициативных граждан, принимающих участие в благоустройстве территории ТОСа;  • формирование бережного отношения к объектам благоустройства Тулуна. | | | | | | |
| 7 | Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях) | Предварительный расчет необходимых расходов составляет 2.200.000,00 (два миллиона двести тысяч) рублей, 00 коп.  В эту сумму входит:   1. Планировка и отсыпка площадки для установки «бубликов». 2. Приобретение и доставка в Тулун 8 пластиковых изделий в форме круга. 3. Изготовление и установка металлического каркаса для подвесных пластиковых изделий. 4. Подключение к автономной сети питания 12 V, работающей от солнечной батареи 5. Изготовление и укладка мягкого резинового покрытия рядом с металлической конструкцией. 6. Приобретение и установка лавочек и металлических урн. 7. Изготовление информационных табличек. | | | | | | |
| 8 | Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях) | 220 000, 00 (Двести двадцать тысяч рублей), 00 коп. | | | | | | |
| 9 | Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года) | март 2026 года - ноябрь 2026 года | | | | | | |
| 10 | Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта: | Х | | | | | | |
| 10.1 | наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)  1) хоз.инвентарь для уборки территории; 2) грунт для посадки цветов и кустарников; 3) рассада цветов; 5) саженцы кустарников и деревьев 6) предоставление автотранспорта для доставки саженцев на места посадки 7) удобрения для посадки цветов и деревьев 8) предоставление материала для отсыпки и выравнивания площадки (песок) 9) предоставление транспорт для доставки песка 10) предоставление авторанспорта для погрузки песка 11) предоставление авторанспорта для подвоза воды (водовозка) 12) краска для окрашивания ограждения площадки | № п.п. | | Имущественная форма | | | | Да/нет |
| 1 | | предоставление автотранспортных средств для доставки грунта для клумб и песка для отсыпки территории вокруг металлоконструкций | | | | Да |
| 2 | | предоставление специальной и специализированной техники | | | | Нет |
| 3 | | предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря: грабли, лопаты | | | | Да |
| 4 | | Предоставление материалов (расходных материалов) | | | | Да |
| 5 | | Другие формы:  сценарий проведения торжественного открытия зон отдыха «Веселые бублики» | | | | Да |
| 6 | | выпечка и кондитерские изделия для праздничного мероприятия, посвященного открытию зон отдыха «Веселые бублики» | | | | Да |
| 7 | | музыкальное и сценическое оборудование для праздничного открытия (колонки, микшерный пульт, радиомикрофон) | | | | Да |
| 8 | | Предоставление посадочного материала для клумб (саженцы рябины, гортензии, рассада петунии, бархатцев) | | | | да |
| 10.2 | количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта | № п.п. | | Наименование видов деятельности (работ) | | Количество граждан, человек | | |
| 1 | | Проведение субботников на площадках для размещения «бубликов» | | 25 чел. | | |
| 2 | | Разбивка клумб, посадка цветов и кустарников | | 15 чел. | | |
| 3 | | Организация и проведение праздничного открытия зон отдыха «Веселые бублики» | | 28 чел. | | |
| ИТОГО | | | | 68 | | |
| 11 | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: | Х | | | | | | |
| 11.1 | наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект) | МО – «город Тулун» | | | | | | |
| 11.2 | населенный пункт | город Тулун | | | | | | |
| 11.3 | адрес (при наличии): улица, номер дома | 1. г. Тулун, ул. Мира, рядом с домом №8 (кадастровый номер: 38:30:011901:8303) 2. г. Тулун, ул. Чкалова, рядом с домом № 52 (кадастровый номер: 38:30:011901:8663) 3. г. Тулун, ул. Станкевича, рядом с домом №1 (кадастровый номер: 38:30:010403:616) 4. г. Тулун, р-н «Центрального рынка» | | | | | | |
| 12 | Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализация инициативного проекта | Х | | | | | | |
| 13 | Количество благополучателей - всего (человек) | 12 000 человек | | | | | | |
| 14 | Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек) | по итогам схода, собрания или конференции граждан | | | | |  | |
| по результатам опроса граждан и (или) подписным листам | | | | | 126 подписей | |
| Всего: | | | | | 126 | |
| 15 | Информационная поддержка инициативного проекта | № п.п. | Вид поддержки | | Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации) | | | |
| 1. | публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы) | | Нет | | | |
| 2. | размещение в сети «Интернет» (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.) | | <https://tulunadm.ru/news/9606.html> | | | |
| 3. | размещение в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и др.) | | <https://vk.com/wall711384906_58>  <https://vk.com/wall112567292_802>  <https://ok.ru/profile/486289138074/statuses/157477621814170>  <https://t.me/ADAMS_rgd>  <https://vk.com/grigory38rus?z=photo300983323_457239903%2Fwall300983323_570>  <https://ok.ru/profile/524943006376/statuses/158130464141480> | | | |
| 4. | размещение на информационных стендах (адрес и фотографии) | | <https://disk.yandex.ru/i/lp5NqB6_9UJfcA>  <https://disk.yandex.ru/i/8-mNK_zYWuYzFA> | | | |
| 5. | другие виды (расшифровать) | |  | | | |
| 15 | Контактные данные представителя инициативного проекта | Телефон: | | | | | | |
| E-mail: [grittv@mail.ru](mailto:grittv@mail.ru) | | | | | | |

Заинтересованные жители города Тулуна, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут представить свои замечания и предложения по инициативному проекту в письменном виде по адресу ул.  Ленина, 99 кабинет 21 или на адрес электронной почты [fin09@govirk.ru](mailto:fin09@govirk.ru) **в срок до 17.00 часов 18 августа 2025 года.**

1. В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право. [↑](#footnote-ref-1)