Отчет о реализации инициативного проекта

| 1 | Наименование инициативного проекта | «Обустройство спортивной территории «Взлет к мечте» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Инициативная группа – 5 человек: Киреева Марина Владимировна; Татаринцева Елена Ивановна; Данилов Константин Валерьевич; Дуденкова Татьяна Сергеевна; Лукин Эдуард Олегович. |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | Иркутская область, город Тулун, ул.Урицкого, 13, территория МАУ «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа города Тулуна «Физическая культура и спорт», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2019 №4960 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: | 2025 год |
|  | - начало реализации инициативного проекта | июнь 2025 |
|  | - окончание реализации инициативного проекта | октябрь 2025 |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2200000,00 |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2150000,00 (задолженность по обязательствам по причине отсутствия финансирования) |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 50000,00 |
| 9 | Причины отклонения | Отсутствие финансирования |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Комплекс включает в себя прыжковую яму и три размеченные беговые дорожки шириной по 1,22 м каждая. Общие размеры: ширина — 3,85 м., длина — 81,5 м. Начнет функционировать и будет доступен для всех желающих с весны 2026 года при наступлении благоприятных температур. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | Согласно гарантийным обязательствам, были проведены следующие мероприятия: 1. Муниципальное автономное учреждение города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ», в лице директора Киреевой Марины Владимировны, приняло участие в нефинансовой форме – трудовым участием коллектива в уборке и подготовки территории 10 человек, в установке и монтаже ограждения 5 человек. 2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детско-юношеская спортивная школа», в лице директора Данилова Константина Валерьевича, приняло участие в форме добровольного имущественного участия через предоставление автотранспортных средств для перевозки строительного инвентаря и материалов, необходимых для монтажа ограждения, а также трудового участия коллектива в уборке и подготовки территории 5 человек, в установке и монтаже ограждения 5 человек. 3. Общественная некоммерческая организация «Федерация футбола города Тулуна», в лице Лукина Эдуарда Олеговича, приняла участие в форме добровольного имущественного участия через предоставление брусчатки для тротуарной дорожки, ведущей к данной площадке. 4. Общество с ограниченной ответственностью «Енисей», в лице генерального директора Абросимовой Людмилы Сергеевны, приняло участие в форме добровольного имущественного участия через предоставление озеленения для прилегающей территории, а также трудового участия в уборке и подготовке территории 2 человек. |