Приложение 3

к Положению об инициативных проектах,

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области

Отчет о реализации инициативного проекта

| 1 | Наименование инициативного проекта | Реставрация лавочек в парке Победы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Инициативная группа – из 5 человек: Новикова Маргарита Владимировна, Соловей Татьяна Николаевна, Мельничук Степан Валерьевич, Серышева Татьяна Павловна, Шуреева Ирина Владимировна. |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | Иркутская область, город Тулун, пос. Стекольный, «Парк Победы» |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | муниципальная программа города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа от 27.10.2017г. № 1513 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: |  |
|  | - начало реализации инициативного проекта | Март 2025 |
|  | - окончание реализации инициативного проекта | Октябрь 2025 |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 223 000,00 (Два миллиона двести двадцать три тысячи рублей) |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 223 000,00 (Два миллиона двести двадцать три тысячи рублей) Отсутствует финансирование |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 0,0 |
| 9 | Причины отклонения |  |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Выполнение работ по реставрации лавок в парке «Победы», восстановление основания лавочек, замена имеющегося верхнего деревянного покрытия на новое. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | Все гарантийные обязательства о трудовом и имущественном участии по инициативному проекту выполнены в полном объеме: Якубов Игорь Кузьмич директор МКП «Благоустройство» предоставил хозяйственный инвентарь, и 10 человек для уборки прилегающей территории к парку «Победы», а также автотранспортные средства для вывоза мусора после уборки прилегающей к территории парка «Победы»; Данилов Константин Валерьевич директор МБУ ДО ДЮСШ предоставил хозяйственный инвентарь, и 2-х человек; Новикова Маргарита Владимировна в лице директора МБУ МЦ «РИТМ» предоставила расходные печатные материалы, трудовое участие 4-х человек. |