Приложение 3

к Положению об инициативных проектах,

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области

Отчет о реализации инициативного проекта

| 1 | Наименование инициативного проекта | «Память войны» реконструкция мемориального комплекса участникам Великой Отечественной Войны» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование инициатора проекта | Инициативная группа – 5 человек: Данилова Наталья Николаевна; Комиссарова Светлана Леонидовна; Жигачева Алёна Андреевна; Константинова Лидия Владимировна; Подзина Елена Александровна. |
| 3 | Место реализации инициативного проекта | Иркутская область, город Тулун, пос. Стекольный, «Парк Победы» |
| 4 | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | муниципальная программа города Тулуна «Формирование современной городской среды» на 2018-2030 годы, утвержденной Постановлением администрации городского округа от 27.10.2017г. № 1513 |
| 5 | Сроки реализации инициативного проекта, в т. ч.: |  |
|  | - начало реализации инициативного проекта | 1 марта 2025 |
|  | - окончание реализации инициативного проекта | 1 декабря 2025 |
| 6 | Общая стоимость инициативного проекта, руб. | 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) |
| 7 | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, руб. | 2 205 680,00 (Два миллиона двести пять тысяч шестьсот восемьдесят рублей) |
| 8 | Остаток неиспользованный средств, руб. | 194 320,00 (Сто девяносто четыре тысячи триста двадцать рублей) |
| 9 | Причины отклонения | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 10 | Краткое описание реализации инициативного проекта | Изготовление и монтаж навесных панелей с подсветкой мемориальных плит. |
| 11 | Информация по исполнению гарантийных обязательств о трудовом и имущественном участии | Все гарантийные обязательства о трудовом и имущественном участии по инициативному проекту выполнены в полном объеме: Данилова Наталья Николаевна – Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна» предоставила расходные печатные материалы, эскизы плит с ФИО ВОв, 4 человека для уборки территории. Новикова Маргарита Владимировна – в лице директора МБУ «Молодежный центр «РИТМ» предоставила хозяйственный инвентарь, 15 человек для уборки территории в «Парке Победы». Якубов Игорь Кузьмич в лице директора МКП МО города Тулуна «Благоустройство» предоставил автотранспортные средства для доставки отделочных материалов (КАМАЗ 5320), хозяйственный инвентарь (грабли, метлы, лопаты), 5 человек для побелки покраски мемориальных плит на территории «Парка Победы». |