** **ПРОЕКТ**

**\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № -ДГО**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН»**

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ВОСЬМОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

## ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН» НА 2025-2034 ГОДЫ

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования – «город Тулун», обеспечения учета интересов граждан и объединений, на основании Генерального плана муниципального образования – «город Тулун», утвержденного решением Думы городского округа от 30.12.2010 № 78-ДГО, руководствуясь ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», ст.ст. 7, 22, 43 Устава города Тулуна, Дума городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – «город Тулун» на 2025-2034 годы (Приложение № 1).

2. Считать утратившим силу Решение Думы городского округа от 01.06.2020 № 17-ДГО «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – «город Тулун» на 2020-2025 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тулунский вестник» и разместить на официальных сайтах Думы городского округа и администрации городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. председателя Комитета по строительству и территориальному планированию администрации городского округа Чибисова А.А.

Председатель Думы города Тулуна А.В. Счастливцев

Мэр города Тулуна М.И. Гильдебрант

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения Думы городского округа восьмого созыва

«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – «город Тулун» на 2025-2034 годы

Вице-мэр городского округа

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. С.В. Шаяхматов

Заместитель мэра по социальным вопросам-

председатель Комитета социальной политики

администрации городского округа В.В. Сидоренко

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

И.о. председателя Комитета

по строительству и территориальному планированию

администрации городского округа А.А. Чибисов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Председатель Комитета

по экономике администрации городского округа С.В. Васильева

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Председатель Комитета по финансам

администрации городского округа Е.М. Петрова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

# Начальник отдела архитектуры

# и градостроительства

# Комитета по строительству

# и территориальному планированию

# администрации городского округа Е.Н. Кузиванова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Начальник Правового управления

администрации городского округа Н.Г. Максименко

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Приложение № 1

к решению Думы городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ - ДГО

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН»**

**НА 2025-2034 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – «город Тулун» на 2025-2034 годы |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (в редакции от 28.11.2023).  Генеральный план муниципального образования – «город Тулун», утвержденный решением Думы городского округа от 30.12.2010 № 78-ДГО (в редакции решения Думы городского округа от 31.03.2025 № 11-ДГО).  Правила землепользования и застройки муниципального образования – «город Тулун», утвержденные решением Думы городского округа от 07.12.2011 № 65-ДГО (в редакции решения Думы городского округа от 29.03.2023 № 13-ДГО).  Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования - «город Тулун», утвержденные решением Думы городского округа от 27.11.2015 № 20-ДГО (в редакции решения Думы городского округа от 10.10.2022 № 23-ДГО). |
| Основные разработчики Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Комитета по строительству и территориальному планированию администрации городского округа, Отдел экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа |
| Участники Программы | Муниципальное казенное учреждение муниципального образования – «город Тулун» «Комитет социальной политики города Тулуна», Комитет по экономике администрации городского округа |
| Цель Программы | Обеспечение:  1) безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Тулуна;  2) доступности объектов социальной инфраструктуры города Тулуна для  населения города Тулуна в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Тулуна;  3) сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Тулуна в соответствии с установленными  потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Тулуна;  4) достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Тулуна услугами в областях образования, здравоохранения,физической культуры и массового спорта, культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного  проектирования города Тулуна;  5) эффективности функционирования действующей социальной  инфраструктуры города Тулуна. |
| Задачи Программы | Установление перечня мероприятий (инвестиционных проектов)по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Тулуна. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | Показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:  1) обеспеченность населения объектами дошкольного образования (95 мест/тыс. чел.);  2) обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования (135 мест/тыс. чел.);  3) обеспеченность населения объектами культуры (50 мест/тыс. чел.);  4) обеспеченность спортивными залами общего пользования (350 м2 площади пола на тыс. чел.);  5) обеспеченность бассейнами общего пользования (20 м2 площади зеркала воды на тыс. чел.);  6) обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (1950 м2 площади пола на тыс. чел.);  7) обеспеченность стационарами (17,5 коек на тысячу чел.). |
| Укрупненное  описание  запланированных  мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1) строительство объектов в области образования;  2) строительство объектов в области культуры и досуга;  3) строительство объектов в области здравоохранения;  4) строительство объектов в области физической культуры и массового спорта. |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа реализуется в срок до 2034 года в один этап  Мероприятия программы охватывают период 2025-2034 года.  Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Ориентировочный объем требуемых капитальных вложений в объекты социальной инфраструктуры в соответствии с Программой составляет 6579,6 млн.рублей, в том  числе на:  2025 год – 164,4 млн. руб.;  2026 год – 998,68 млн. руб.;  2027 год – 2553,7 млн. руб.;  2028 год – 1337,9 млн. руб.;  2029 год – 1012,37 млн. руб.;  2030 год – 711,47 млн. руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2025-2034 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) Повышение показателей обеспеченности и доступности для населения города Тулуна услугами, предоставляемыми объектами социальной инфраструктуры города Тулуна.  2) Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышения качества, комфортности и уровня жизни. |

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального образования – «город Тулун» в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Иркутская область является крупным субъектом Российской Федерации и играет важнейшую роль в структуре межрегиональных транспортных коридоров, обеспечивающих связь Европейской части России и Западной Сибири с регионами Дальнего Востока. В широтном направлении обеспечиваются межрегиональные связи по Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям, а также по автомобильным дорогам федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (ранее М-53 «Байкал») и Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита (ранее М-55 «Байкал»). Данные магистрали входят в состав международного транспортного коридора «Восток – Запад», который может обеспечить кратчайшую связь глобальных экономических центров в Западной Европе и Восточной Азии. Широтная составляющая межрегиональных транспортных коридоров значительно усилилась в результате строительства магистрального трубопровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», с вводом которого значительно усилилась грузоформирующая и транзитная функция Иркутской области. Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы автотранспортом в большинство населенных пунктов области. По протяженности автомобильных дорог область занимает второе место в Сибирском федеральном округе. По территории области протекают крупнейшие судоходные реки Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного транспорта. Крупнейшие порты расположены на реке Лене: Киренск и Осетрово, через них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и в северный морской порт Тикси.

Тулун относится к городам областного уровня (подчинения) и является административным центром Тулунского района Иркутской области. Площадь Тулуна в границах городского округа, определенных законом Иркутской области, составляет 12770,7 га или 0.02% территории Иркутской области. Городской застройкой (без учета санитарно-защитных зон) занято 2640,5 га, что составляет 20,9% всех городских земель. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 8407,5 га 65,8% площади в границах города, под прочие виды использования остается 28,6% городских земель. Использование территории города Тулуна на основе генерального плана выглядит следующим образом: селитебные территории – 2082,3 (16,3%), производственные территории – 1037,6 (8.1%), ландшафтно-рекреационные территории – 8407,5 га (65,8%), прочие территории – 1243,3 (28.5%).

Тулун является центром административного управления и культурно-бытового обслуживания населения Тулунского муниципального района. Город состоит из трех основных жилых районов: северного, центрального и южного. На территории города расположены памятники истории и культуры местного и регионального значения.

На сегодняшний день в городе Тулуне имеются: угольная промышленность, энергетика, лесная и деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность (пекарни и кондитерские), и прочие мелкие предприятия.

Особенности экономико-географического положения города Тулуна определяются хорошей транспортной доступностью по отношению к другим городам Иркутской области и регионам Российской Федерации. Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали, положением узла автомобильных дорог федерального и местного значения.

Через Тулун проходят автомобильные дороги федерального значения Р-255 «Красноярск – Иркутск» и А-331 «Вилюй «Тулун - Братск - Усть-Кут», он является узлом автодорог местного значения, обеспечивающих сообщение с населенными пунктами на территории района. Расстояние до ближайшего крупного города, Братска, составляет 225 км по автомобильной дороге, до областного центра - 389 км по железной и 428 км - по автомобильной дороге. Тулун располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали, в пределах города действуют станции ВСЖД «Тулун» и «Нюра», а также два остановочных пункта.

2.2.Описание социально-экономического состояния города Тулуна, сведения о градостроительной деятельности на территории города Тулуна

Город Тулун признан моногородом 1-й категории – с наиболее сложным социально-экономическим положением (распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р (в ред. от 16.04.2015 № 668-р).

Демографическая ситуация в городе Тулуне характеризуется сокращением численности населения, вследствие его естественной и миграционной убыли.

За период 1990-2000-х годов численность населения города сократилась более чем на 15 тыс. человек. Негативная демографическая тенденция прослеживается и в следующем десятилетии: за период с 2010 по 2020 годы численность населения города Тулуна сократилась на 7116 чел. (на 15,2%), чему значительно способствовал миграционный отток после наводнения, вызванного паводковыми водами в июне 2019 года. За 2019-2020 годы миграционный отток составил 2529 чел.

Начиная с 2021 года ситуация начинает стабилизироваться:

- по состоянию на 01.01.2022 года проживало 38267 чел. (с учетом итогов Всероссийской переписи населения);

- по состоянию на 01.01.2023 года - 37847 чел.;

- по состоянию на 01.01.2024 года - 37583 чел.

За 2023 год родилось 439 чел. (2022 год – 443 чел., 2021 год – 441 чел.), умерло – 557 чел. (2022 год – 600 чел., 2021 год – 707 чел.). Естественная убыль населения составила 118 чел. (2022 год – 157 чел., 2021 год – 266 чел.).

За 2023 год на территорию муниципального образования – «город Тулун» прибыло 632 чел. (2022 - 600 чел., 2021 - 656 чел.), выбыло 766 чел, (2022 год - 868 чел., 2021 год - 1014 чел.), соответственно миграционный отток за 2023 год составил 134 чел. (2022 год - 268 чел., 2021 год - 358 чел.).

Динамика численности населения муниципального образования – «город Тулун» на перспективу

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Прогноз на: | | | |  |  |
| 2025 год (консервативный) | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Численность постоянного населения | 37366 | 37150 | 36936 | 36723 | 36511 | 36300 |

По статистическим данным городу Тулуну за последние 10 лет присущи следующие тенденции:

- сохраняется ситуация ухудшения демографических показателей за счет миграционной убыли – 4598 чел. за весь период (минимальный отток пришелся на 2017 год – 69 чел., максимальный на 2019 год – 1463 чел.);

- низкий уровень естественного прироста за 2014-2018 годы (минимальный прирост в 2018 году – 6 чел., максимальный – в 2015 году – 108 чел.). Начиная с 2019 года ежегодно превалирует естественная убыль населения (минимальная убыль в 2023 году – 130 чел., максимальная – в 2021 году – 266 чел. – следствие пандемии).;

- высокий уровень смертности, особенно за 2020-2021 годы, составлял 17,1 – 18,5 чел. на 1000 жителей. За 2024 год смертность населения города Тулуна составила 14,9 чел. на 1000 жителей;

- происходит постепенное старение населения. Динамика численности населения по возрастным группам претерпела значительные изменения:

население старше трудоспособного возраста в 2010 год составляло 19,3%, в 2019 году – 24,0% (вследствие увеличения продолжительности жизни с 65 лет в 2010 году до 70 лет в 2019 году), в 2024 году – 20,6% (сказались последствия пандемии 2020 года);

население трудоспособного возраста в 2010 год составляло 60,4%, в 2019 году – 51,9% (вследствие миграционного оттока данной возрастной группы, доля которой составила 85% в 2010 году, 80% в 2019 году), в 2024 году – 55,5% (ситуация несколько выправилась за счет миграционного притока жителей Тулунского района);

моложе трудоспособного возраста в 2010 году составляло 20,3%, в 2019 году – 24,1% (вследствие превышения рождаемости над смертностью на 4% в 2010 году, на 1% в 2018 году, пик пришелся на 2015 год – 18%), в 2024 году – 23,9%.

К основным демографическим проблемам можно отнести:

- неблагоприятная возрастная динамика населения, рост числа людей пенсионного возраста;

- низкий уровень естественного прироста населения;

- высокий уровень миграции населения, в основном в трудоспособном возрасте, что вызывает дисбаланс трудовых ресурсов экономически активного населения.

Основная проблема территории – устранение последствий чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением паводковыми водами 28-29 июня 2019 года.

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 27.06.2019 № 134-уг в городе Тулун введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории города, повлекшее масштабные разрушения жилищной, инженерной, дорожной и социальной инфраструктур, а также объектов предприятий (в т. ч. субъектов малого и среднего предпринимательства), где было занято трудовой деятельностью значительное количество граждан.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.07.2019 № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области» наводнение на территории Иркутской области (т. ч. в городе Тулуне) определено чрезвычайной ситуацией федерального характера, установлен особый уровень реагирования.

В настоящее время реализуется Программа по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18.09.2019 № 2126‑р.

Постановлением Правительства РФ от 16.12.2019 № 1682 городу Тулуну присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), при котором действует особый правовой режим предпринимательской деятельности для резидентов. Механизм ТОСЭР позволит повысить привлекательность моногорода для реализации инвестиционных проектов, так как предусматривает ряд преференций инвесторам. Планируется привлечь не менее 12 резидентов, по состоянию на 01.01.2025 года зарегистрированы 6 резидентов – ООО «Кедр», ООО «Енисей», ООО «Корпорация бетона», ООО «Терминал 23», ООО «СпецКаменьСибири», ООО «Сиб-Агро Ойл».

**Образование**

По состоянию на начало 2024 года всего на территории города функционирует 8 объектов общего образования, включая структурные подразделения и совокупно на 6014 мест. Фактическое количество обучающихся (в том числе во вторую смену) по общеобразовательным программам в 2023-2024 учебном году составило 5643 человек.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа на период до 2036 года, в которой были внесены изменения Решением Думой городского округа муниципальное образование - «город Тулун» №61-ДГО от 22.12.2023 года (далее-социально-экономическая Стратегия городского округа Тулун) 16 детей находятся на семейном обучении, из них 8 детей по желанию родителей, 8 детей по состоянию здоровья и согласованию с родителями (дети-инвалиды). Численность обучающихся по индивидуальным учебным планам, на дому составляет 57 человек.

За период 2020-2022 годы на территории города Тулун введены в эксплуатацию два современных полностью оснащенных здания школ по 1275 мест каждая в микрорайонах Березовая роща и Угольщиков. Закончен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 25 города Тулун.

Перечень объектов общего образования в муниципальном образовании-«город Тулун» по состоянию представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование/адрес | % износа | Емкость | |
| --- | --- | --- | --- |
| проектная мощность(по докумен-там) | фактическое количество |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Тулун, ул.Ленина, 101 | 55 | 964 (с учетом 2 смены) | 1130 (в т.ч. во вторую смену 445) |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.Е.Сигаева» г. Тулун, ул.Возрождения, 23 | 1 | 1275 | 941 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Тулун, ул.Красноармейская, 4 | 75 | 500 | 453 ( в т.ч., во вторую смену 27) |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №5» г. Тулун, ул.3-я Заречная, 4а | 0 | 250 | - |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Тулун, ул.Жданова, 1Б | 72 | 550 | 453 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Тулун, ул.Ломоносова, 26 | 31 | 500 | 398 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 43 | 5 | 600 (без учета 2 смены) | 640 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №20 «Новая Эра» г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 33Б | 4 | 1275 | 1301 |

**Система дополнительного образования детей**

По состоянию на начало 2024 года на территории города функционируют шесть многопрофильных учреждений дополнительного образования детей. Перечень приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование/адрес | % износа | Емкость | |
| --- | --- | --- | --- |
| проектная мощность (по документам) | фактическое количество |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тулун «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл», ул. Сигаева, 3 | 100 | нет проектных документов для учреждения, здание приспособленное под нужды учреждения дополнительного образования | 1243 |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-зования города Тулуна «Детская музыкальная школа»  ул.Степана Разина, 5 | 80 | 1923г., приспособленное здание 340,9 кв.м. | 160 (в одну смену 50-55) |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа» ул.Строителей, 2 | 80 | 1959г., приспособленное здание 118,1 кв.м. | 50 (в одну смену 15-20) |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа» ул. Шмелькова, 3 (два учебных кабинета) | 67,2 | безвозмездная аренда (МБУК ЦБС) 39,1 кв.м., приспособленное здание | 15 (в одну смену 5-10) |
| МАУ ДО города Тулуна «Детская художественная школа» ул.Ленина,107 | 22,09 | 280 человек | 280 человек |
| МАУ ДО города Тулуна «Детская художественная школа» микрорайон Угольщиков, 22 пом,7 | 34 | 131 человек | 131 человек |

В учебном центре дополнительного образования реализуются программы по направленностям: техническая, культурная, художественная, музыкальная и туристическая.

**Система среднего образования**

В муниципальном образовании – «город Тулун» в сфере среднего профессионального образования функционирует:

Таблица 4

| Наименование/адрес | % износа | Емкость | |
| --- | --- | --- | --- |
| проектная мощность (по документам) | фактическое количество |
| Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тулунский медицинский колледж»  Иркутская область, г. Тулун,  пос. Стекольный, д.65Б | 24,2 | Данные отсутствуют (здание приспособлено под учебное) | 396 |
| Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж»  Иркутская область, г. Тулун,  ул. Строителей, д.10 | 45 по информации из технического паспорта от 29.05.2014г., далее инструментальное обследование не проводилось | 700 | 400 |
| Государственное бюджетное профессиональное обра-зовательное учреждение Иркутской области «Ту-лунский аграрный техникум»  Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12 | 37 | Данные отсутствуют | 1378 |

**Государственные общеобразовательные учреждения специальные (коррекционные) школы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта**

Таблица 5

| Наименование/адрес | % износа | Емкость | |
| --- | --- | --- | --- |
| проектная мощность (по документам) | фактическое количество |
| Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №3 г. Тулуна»  Иркутская область, г. Тулун,  ул. Гидролизная, д. 45 | 45 | 155 | 168 |
| Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная(коррекционная) школа № 28 г. Тулуна»  адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Горького, дом 5 | 55% и 30% | по гос.  заданию 138 детей | второй смены нет.  Группа продленного дня-70 детей |

**Здравоохранение**

Учреждения здравоохранения города Тулуна находятся в подчинении Мини-стерства здравоохранения Иркутской области: ОГБУЗ «Тулунская городская больница», ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер», ОГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер».

Крупнейшим муниципальным учреждением здравоохранения города является ОГБУЗ «Тулунская городская больница», в составе которой по структурным подразделения имеется 278 коек, из них: койки круглосуточного стациоанара – 242; койки дневного пребывания при стационаре – 8; койки дневного пребывания при АПУ – 28.

В разрезе структурным подразделениям:

- 22 койки педиатрического отделения, из них: 16 (ОМС) коек круглосуточного стационара, 3 (БЮДЖЕТ) койки круглосуточного стационара, 3 (ОМС) койки дневного пребывния;

- 42 койки терапевтического отделения, из них: 39 (ОМС) коек круглосуточного стационара, 3 (БЮДЖЕТ) койки круглосуточного стационара;

- 20 коек неврологического отделения, из них: 20 (ОМС) коеккругло суточного стационара;

- 42 койки хирургического отделения, их них: 41 (ОМС) койка круглосуточного стационара, 1 (БЮДЖЕТ) койка круглосуточного стационара;

- 31 койка травматологического отделения, их них: 30 (ОМС) коек круглосуточного стационар, 1 (БЮДЖЕТ) койка круглосуточного стационара;

- 15 коек гинекологического отделения, их них: 10 (ОМС) коек круглосуточного стационара, 5 (ОМС) коек дневного пребывания;

- 5 коек родильного отделения, их них: 5 (ОМС) коек круглосуточного стационара;

- 28 коек инфекционного отделения, их них:26 (ОМС) коек круглосуточного стационара, 2 (БЮДЖЕТ) койки круглосуточного стационара;

- 45 коек тyберкулезного отделения, их них: 45 (БЮДЖЕТ) коек круглосуточного стационара;

- 28 (ОМС) коек дневного стационара при АПУ, из них: 25 (ОМС) коек терапевтического профиля при АПУ, 3 (ОМС) койки педиатрического профиля при АПУ.

Количество посещений в смену в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» - 919, из них:

- взрослая поликлиника – 644 посещения в смену;

- детская поликлиника – 275 посещений в смену.

Количество автомобилей отделения скорой медицинской помощи – 15 автомобилей.

ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер» включает психиатрическое и наркологическое отделения, рассчитанные на 75 коек.

ОГУЗ «Тулунский областной кожно-венерологический диспансер» рассчитан на 35 коек.

Также на территории городского округа находится ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Зима (поликлиника № 2 на ст. Тулун), рассчитанное на 115 посещений в смену.

В Иркутской области активно проводится социальная политика, направленная на повышение уровня жизни населения, реализуется территориальная программа государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи. Одной из наиболее важных проблем остается высокая степень физического износа основных фондов ЛПУ. В процессе длительной эксплуатации зданий ЛПУ подвергались физическому и моральному износу и частично утратили первоначальные эксплуатационные качества. В связи с этим возникла потребность в замене и восстановлении отдельных частей и конструкций, а также в устранении в необходимость случаях последствий морального износа конструкций и проведение работ по повышению уровня благоустройства.

В современных условиях требования к соблюдению нормальных условий пребывания пациентов, своевременность оказания экстренной и плановой медицинской помощи постоянно повышаются.

Аптечная сеть на территории г. Тулуна представлена 18 аптеками.

**Культура**

На территории города находятся три учреждения культуры:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулун «Центр досуга «Сибирь»;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулун дом культуры «Строитель»;

- Кинотеатр «Фестиваль».

Библиотечная сеть города Тулуна представлена МБУК «Централизованная библиотечная система», состоящая из Центральной городской библиотеки, Центральной детской библиотеки и 3 филиалов, расположенных в разных районах города. Общий книжный фонд составляет 123,3 тыс. экземпляров.

В городе работает МБУК «Краеведческий музей им. П.Ф. Гущина», имеющий в своем составе выставочный зал. Также на территории города Тулуна имеются музей «Лаборатория стекла «Стеклянная сказка Тулуна» и музей наводнения «Река и Я».

Тематических парков на территории города нет. Однако, действуют парки культуры и отдыха.

**Объекты отдыха и туризма**

На территории города преобладают преимущественно частные объекты. Сезонность работ объектов отдыха и туризма-круглогодичная.

Гостиничный комплекс города Тулун представлен 5 гостиницами общей вместимостью 80 мест:

-гостиница «Комфорт», расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Горького, д. 30;

-гостиница «Шахтер» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д. 15д;

-гостиница «Постоялецъ» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д. 18;

-гостиница «Центральная» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 122;

-гостиница «Уютная» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гастелло, д. 8.

Туристско-рекреационный потенциал используется не в полной мере, в т.ч., с точки зрения организованных мест для сплавов по рекам.

**Объекты в области социального обслуживания граждан**

Важным направлением государственной политики в сфере социальной защиты населения является реализация системы мер социальной поддержки населения. В настоящее время обеспечение мер социальной защиты и государственной поддержки отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций, а также оказания социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям) и гражданам (семьям) оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сфера социального обслуживания граждан в г. Тулуне представлена следующими объектами в области социальной поддержки населения:

- Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 30а;

- Областное государственное бюджетное учреждение «Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Тулуну и Тулунскому району», расположенное по адресам: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 30а и Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, д. 86 помещение 37;

- Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тулунский психоневрологический интернат», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тулун, 9 км автодороги Тулун-Братск-Усть-Кут;

- Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Тулуна», расположенное по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Песочная, д.76.

**Физическая культура и спорт**

Основным приоритетом в развитии физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов. Плоскостные сооружения города представлены: хоккейным кортом «Уголёк», стадионами «Шахтёр». Стадион «Химик» был утрачен в результате наводнения в июне 2019 года). На территории города расположен плавательный бассейн «Дельфин» с водной чашей площадью 337,5 кв.м. зеркала воды. Физкультурно-оздоровительный комплекс «ОлимпИЯ» плавательный бассейн «Дельфин» пострадали в результате наводнения в июне 2019 года и были проведены капитальные ремонты.

По информации, предоставленной муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Тулун и муниципального автономного учреждения города Тулуна «Центр развития спорта «ОлимпИЯ» на территории города Тулуна функционируют объекты физической культуры и спорта.

Уровень обеспеченности населения города Тулун существенно ниже нормативного по физкультурно-спортивным сооружениям (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

На территории города функционируют спортивные сооружения с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом.

Наибольшей популярностью среди лиц пользуются следующие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол, дзюдо, лыжные гонки и прочее. В г. Тулуне проводятся физкультурные и спортивные мероприятия. Объекты спорта, как правило, приурочены к образовательным и культурно-досуговым учреждениям.

Доступность организованных спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания людей.

Приоритетные направления деятельности в сфере развития физической культуры и спорта:

-укрепление материально-технической базы за счет строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкции действующих объектов спортивной инфраструктуры, что позволит повысить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта на 20% к 2036 году;

-внедрение на территории города Тулун Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

-пропаганда физической культуры и спорта во взаимодействии с отраслями здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и с использованием различных каналов распространения информации (в процессе обучения, путем создания и распространения материалов, направленных на информирование и мотивацию населения к занятиям физической культурой и спортом, путем проведения информационных кампаний, спортивных акций и спортивных событий);

-организация и проведение физкультурных, спортивных, спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения;

-подготовка спортивного резерва для сборных команд Иркутской области;

-развитие адаптивного спорта на территории города Тулун.

Комплексный подход к развитию сферы физической культуры и спорта позволит увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 50% к 2036 году, повысить качество подготовки спортивного резерва и достойно представлять город во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.

Пропускная способность всех объектов физкультуры и спорта позволит обеспечить систематические занятия физической культурой (не менее 3 часов в неделю) только 45% населения в возрасте от 3 до 79 лет. Согласно установкам Минспорта РФ, к 2030 году необходимо обеспечить 100% уровень ЕПС. На территории города Тулуна расположено 97 спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культуры и спорта. в том числе:72 спортивных сооружения учитывая площадки для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, теннис, хоккейные площадки (коробки), площадки для физкультурно-оздоровительных занятий для населения, комплексные площадки для подвижных игр, поля для игры в футбол, хоккей на траве и т.д., 19 плоскостных спортивных сооружения в том числе 8 футбольных полей, 33 спортивных зала, 5 плавательных бассейнов, 1 лыжная база, 2 тира.

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры города Тулуна, сложившийся уровень обеспеченности населения города тулуна услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Сформированная социальная инфраструктура города Тулуна позволяет жителям и приезжающим получать широкий спектр услуг в образовании, здравоохранении, занятии спортом, удовлетворении потребностей в области культурного развития. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры города Тулуна приведены в таблице 6.

**Общая характеристика существующих объектов социальной инфраструктуры города Тулуна**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь, кв. м | Вместимость, кол-во мест | | | Год ввода | Год последнего капитального ремонта/ частичного капитального ремонта | амортизация, % | Кол-во этажей |
| проектная | | фактическая |
| **Общеобразовательные учебные заведения** | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, Ленина, д.101 | 4270,3 | 964 | | 1130 | 1969 | -/2019 | 55 | 3 |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Н.Е.Сигаева» | 665264, Иркутская обл., г. Тулун, ул.Возрождения, 23 | 22 815,9 | 1275 | | 941 | 2022 | -/- | 1 | 4 |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа № 4» | 665254, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Красноармейская, д.4 | 2536,4 | 500 | | 453 | 1950 | -/- | 75 | 2 |
| 4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» | 665268  г. Тулун, ул.Просвещения, зд. 5 | 8 699,6 | 250 | | - | 2023 | -/- |  | 4 |
| 5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 665265, Иркутская обл., г.Тулун, Жданова, д.1 | 3101 | 550 | | 453 | 1961 | -/2019 | 72 | 2 |
| 6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 19» | 665252, Иркутская обл., г.Тулун, Ломоносова, д.26 | 5217,4 | 500 | | 398 | 1993 | -/- | 31 | 2 |
| 7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулун «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 20 «Новая Эра» | 665259, Иркутская область,  г. Тулун, микрорайон Угольщиков, 33Б | 22 815,9 | 1275 | | 1301 | 2020 | -/- | 4 | 4 |
| 8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 25» | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, д.43А | 4185,1 | 600 (без учета 2 смены) | | 640 | 1972 | -/2019 | 53 | 3 |
| **Система дошкольного образования** | | | | | | | | | | |
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Алёнушка» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, улица Ленина, 90а;  665254, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Речная, 94 | 856,8  322,6 | не указана в проектной документации | | 164  48 | 1 корпус 1979  2 корпус 1965 | -/2019  -/2018 | 40  35 | 2  1 |
| 10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Антошка» | 665263, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Сигаева, 17;  665263, Иркутская обл., г.Тулун ул. Октябрьская, 30 | 1061,7  402,0 | не указана в проектной документации | | 150  71 | 1 корпус 1961  2 корпус 1992 | -/2018  -/2018 | 50  45 | 2  1 |
| 11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Мальвина»  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулун «Детский сад «Мальвина»  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулун «Детский сад «Мальвина» Пугачева 2 литер Б | 665266, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Красной Звезды д.30  665257,  Иркутская область, г. Тулун, ул. Пугачева 2 литер А  665257,  Иркутская область, г. Тулун, ул. Пугачева 2 литер А | 274,9  452,9  275,4 | не указана в проектной документации | | 42  26  36 | 1960  1985  1985 | -/2018 | 44  45  45 | 1  1  1 |
| 12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр развития ребенка-детский сад «Гармония» | 665259 Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 33  665259 Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 33, лит. А | 1725,6  2660,2 | не указана в проектной документации | | 173  192 | 1 корпус 1977  2 корпус 1984 | -/2018  -/2018 | 40  40 | 2  2 |
| 13 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр развития ребенка-детский сад «Жемчужинка» | 665255 Иркутская обл., г.Тулун, п.Стекольный, 16, корпус 1  665255 Иркутская обл., г.Тулун, п.Стекольный, 16, корпус 2  665255 Иркутская обл., г.Тулун, п.Стекольный, 16, корпус 3 | 858,6  535,3  476,4 | 270 | | 141  54  86 | 1 корпус 1976  2 корпус 1960  3 корпус 1956 | -/-  -/-  2016/- | 40  50  20 | 2  2  2 |
| 14 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Лучик» | 665268, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ленина, 3а | 679,5 | 90 | | 130 | 1993 | -/2019 | 39 | 2 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 15 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Радуга» | 665252, Иркутская обл., г. Тулун, ул.Ломоносова,16 | 1 073,2 | 120 | | 166 | 1970 | -/2018 | 100 | 2 |
| 16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулун «Детский сад «Карамелька» | 665264, г. Тулун, ул. Возрождения 21 | 4 179,6 | 220 | | -/- | 2022 | -/- | 5 | 3 |
| 17 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Светлячок»  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Светлячок» | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 16а  665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 52 | 854,9  4 022,6 | не указана в проектной документации  140 | | 90  164 | 1970  2021 | -/2018  -/- | 45  5 | 2  3 |
| 18 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулун «Детский сад комбинированного вида «Родничок» | 665256, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Просвещения, 7 | 2 665,4 | 140 | | 154 | 2022 | -/- | 0 | 3 |
| 19 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Теремок» | 665253, Иркутская обл., г.Тулун, улица Дачная, 8 | 2 514,7 | 222 | | 279 | 1980 | -/2008 | 50 | 2 |
| **Система среднего образования** | | | | | | | | | | |
| 20 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тулунский аграрный техникум» | 665255, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Горячкина, 12 | 7426,1 | 1200 | | 1378 | 1974 | -/- | 100 | 4 |
| 665253, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ватутина, 32 | 2615,1  6196,8 | 600 | | 400 | 1975 | -/- | 100 | 4 |
| 21 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тулунский медицинский колледж» | 665255, Иркутская обл., г.Тулун, пос. Стекольный, 65б | 1514,9 | 200 | | 396 | 1962 | -/- | 24,2 | 3 |
| 22 | Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Братский педагогический колледж» в г.Тулун | 665253, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Строителей, 10 | 4124,0 | 700 | | 400 | 1974 | -/- | 45 по информации из технического паспорта от 29.05.2014г., далее инструментальное обследование не проводилось | 5 |
| **Государственные общеобразовательные учреждения специальные (коррекционные) школы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта** | | | | | | | | | | |
| 23 | Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №3 г.Тулуна» | 665253, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Гидролизная, 45 | 1785,3 | 155 | | 168 | 1983 | -/2018 | 45 | 2 |
| 24 | Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат №28 г.Тулуна» | 665265, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Горького, 5 | 4468,6 | по гос.  заданию 138 детей | | второй смены нет.  Группа продленного дня-70 детей | 1988 | -/- | 55% и 30% | 2 |
| **Общедоступные библиотеки** | | | | | | | | | | |
| 25 | Центральная городская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Ленина, 124 | 304,8 | 27 | | 27 | 1934 | -/2014 | 100 | 1 |
| 26 | Центральная детская библиотека МБУК «Централизованная библиотечная система» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Ленина, 91 | 256,0 | 20 | | 20 | 1973 | -/2017 | 23 | 1 |
| 27 | Библиотека филиал №1 МБУК «Централизованная библиотечная система» | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 26, пом.1 | 202,0 | 16 | | 16 | 1981 | -/- | 26 | - |
| 28 | Библиотека филиал №2 МБУК «Централизованная библиотечная система» | 665252, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Шмелькова, 3а | 127,8 | 12 | | 12 | 1990 | -/2000 | 50 | 2 |
| 29 | Библиотека филиал №3 МБУК «Централизованная библиотечная система» | 665253, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Строителей, 6а, пом.61 | 155,0 | 18 | | 18 | 1971 | -/- | 100 | - |
| **Зрелищные и клубные учреждения** | | | | | | | | | | |
| 30 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулун дом культуры «Строитель» | 665253, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Мира, 3 | 659,4 | 240 | | 240 | 1960 | -/2005 | 90 | 2 |
| 31 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулун «Центр досуга «Сибирь» | 665255, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Ермакова, 5 | 3425,5 | 400 | | 400 | 1975 | -/- | 85 | 2 |
| 32 | Кинотеатр «Фестиваль» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Ленина, 83а | 454,6 | 54 | | 54 | 1973 | -/2024 | 70 | 2 |
| 33 | МКУК «МДК «Прометей» | г.Тулун, мкр.Угольщиков, д.34 | 4027,0 | 559 | | 559 | 1994 | -/- | -/- | 2 |
| **Перечень музеев и выставочных залов** | | | | | | | | | | |
| 34 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулун  «Краеведческий музей им П.Ф.Гущина» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Советская, 14 | 347,4 | - | | - | 1960 | -/- | 95 | 1 |
| 35 | Выставочный зал музея П.Ф.Гущина | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Советская, 15 | 152,2 | - | | - | 1944 | -/- | 98 | 1 |
| 36 | Музей «Лаборатория стекла «Стеклянная сказка Тулуна» | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская,4 | 71,7 | - | | - | 1974 | -/- | -/- | 1 |
| 37 | Музей наводнения «Река и Я» | Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого | -/- | -/- | | -/- | 2023 | -/- | -/- | 1 |
| **Система дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | |
| 38 | МАОУ ДОД г.Тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Сигаева, 3 | 1521,1 | -/- | | 61 в одну смену | 1938 | -/- | -/- | 2 |
| 39 | МАУ ДО «Детская художественная школа» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ленина, 107 | 511,4 | 280 | | 280 | 1950 | 2018/- | 22,09 | 1 |
| 40 | МАУ ДО города Тулуна «Детская художественная школа» | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков,22, пом.7 | 84,0 | 131 | | 131 | - | -/- | - | - |
| 41 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Степана Разина, д.5 | 340,9 | 160 (в одну смену 50-55) | | 160 (в одну смену 50-55) | 1923 | -/2014 | 80 | 2 |
| 42 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа» | 665253, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Строителей, 2 | 118,5 | 50 в одну смену 15-20) | | 50 в одну смену 15-20) | 1959 | -/2017 | 80 | 1 |
| 43 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа» (два учебных кабинета) | 665252, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Шмелькова, 3 | 560,6 | 15 в одну смену 5-10) | | 15 в одну смену 5-10) | 1990 | -/2008 | 67,2 | - |
| **Сфера физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | |
| 44 | Спортивный комплекс «Шахтер» | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 42 б | 1628,0 | 45 в смену | | 45 в смену | 1998 | -/- | 50 |  |
| 45 | Зал «Вольной борьбы» | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Сигаева, 17б | 576,2 | 54 | | 54 | 1970 | -/2014 | 100 | 1 |
| 46 | Зал «Пауэрлифтинга» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ленина,д.19а, пом.3 | 349,3 | 46 | | 46 | 1989 | -/2019 | 60 | - |
| 47 | Детская юношеская спортивная школа «АТЛАНТЫ» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ленина,д.19а, пом.2 | 219,9 | -/- | | -/- | 1989 | -/2019 | 60 | - |
| 48 | Зал «Бокса» | 665255, Иркутская обл., г.Тулун, пос.Стекольный, д.53, пом.67 | 252,0 | 56 | | 56 | 1977 | -/2017 | 35 | - |
| 49 | Лыжная база «Снежинка» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Желгайская,59б | 154,4 | 54 | | 54 | -/- | -/- | -/- | - |
| 50 | Зал для пауэрлифтинга | 665255, Иркутская обл., г.Тулун, Ермакова, д.5 | 162,4 | 56 | | 56 | 1975 | -/2018 | 64 | - |
| 51 | Плавательный басейн «Дельфин» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Урицкого,д.13 | 1792,9 | площадь зеркала воды 337,5кв.м.  пропускная способность 35 чел | | площадь зеркала воды 337,5кв.м.  пропускная способность 35 чел | 2015 | -/- | 15 | 2 |
| 52 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «ОлимпИЯ» | 665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Урицкого, 13/1 | 1283,2 | 1000 кв.м. пола  Пропускная способность 65 чел. | | 1000 кв.м. пола  Пропускная способность 65 чел. | 2017 | -/- | 6 | 1 |
| 53 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом «Тулун-Арена» | 665259, Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 51 | 5573,3 | 100 | | 100 | 2021 | -/- | - | - |
| 54 | Зал «Вольной борьбы» | 665256, Иркутская область, г. Тулун, ул. 3-я Заречная, 4, пом.5-8 | 181,2 | 28 | | 28 | - | - | - | - |
| 55 | Зал «Пауэрлифтинга» | 665255, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ермакова, 5 | 162,4 | 56 | | 56 | - | - | - | - |
| Система здравоохранения | | | | | | | | | | |
| 56 | ОГБУЗ «Тулунский областной психоневрологический диспансер»  Наркологическое отделение | 665255, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ермакова, 17 | 637,8 | 75 | | 75 | 1955 | 2015/- | 100 | 2 |
| Психиатрическое отделение №1 | 1990 | 2015/- | 50 |
| Психиатрическое отделение №2 | 1989 | 2016/- | 60 |
| 57 | ОГБУЗ «Тулунский областной кожно-венерологический диспансер» | 665268, Иркутская область, город Тулун, ул. Павлова, 2а | Здание повреждено в результате ЧС | | | | | | | |
| 58 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» (педиатрическое отделение, хирургическое, гинекологическое, травматологическое, родильное отделения) | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков,35 | -/- | 644 в смену | | 644 в смену | 1983 | 2024/- | 80 | 6 |
| 59 | Детская поликлиника  ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | 665265, г. Тулун, ул. 3-я Заречная, 4в, пом.1 | 1440 | 275 в смену | | 275 в смену | 1997 | 2012/- | 40 | 2 |
| 60 | Терапевтическое отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков,15г | 1538,9 | 135 | | 135 | 1987 | -/- | 70 | 3 |
| 61 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» Туберкулезное отделение | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Сосновый бор, 2 | 522 | 45 | | 45 | 1937 | -/- | 100 | 1 |
| 62 | **Инфекционное отделение** **ОГБУЗ «Тулунская городская больница»** | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, мкр. Угольщиков, 35 | 5091,6 | 28 | | 28 | 2020 | -/- | 10 | 3 |
| 63 | Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тулунская городская больница» Детская поликлиника | 665252, Иркутская обл., г.Тулун,  пер. Вокзальный, д.2 | 882,8 | -/- | | -/- | 2020 | -/- | 10 | 3 |

Для оценки уровня обеспеченности населения города Тулуна социальной инфраструктурой выполнен анализ с учетом требований нормативов градостроительного проектирования муниципального образования - "город Тулун", утвержденных решением Думы городского округа от 27 ноября 2015г. №20-ДГО (в редакции решения Думы городского округа от 10.10.2022 № 23-ДГО (таблица 3).

**Расчет необходимой мощности объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (расчет производится в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденные Решением Думы городского округа седьмого созыва от 10.10.2022 №23-ДГО)**

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Норма обеспеченности | Существующее положение  на начало 2024 года | Потребность | | | Потребность в новом строительстве | | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На существующее население на начало 2024 года | На первую очередь | На расчет-ный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| Объекты в области образования | | | | | | | | | | |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | мест на 1000 жителей | 95 | 2410 | 3595 | 3538 | 2963 | 1185 | - | 67 |
| 2 | Общеобразовательные организации | мест на 1000 жителей | 135 | 5569 | 5108 | 5027 | 4946 | - | - | 1091 |
| 3 | Организации дополнительного образования | % числа школьников (место) | 42 | 133 | 122 | 120 | 118 | - | - | 1091 |
| Объекты в области здравоохранения | | | | | | | | | | |
| 4 | Больничные учреждения | Кол-во коек на 1000 жителей | 17,5 | 250 | 662 | 652 | 641 | 412 | - | 37,8 |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену на 1000 чел. | 37,9 | 919 | 1434 | 1411 | 1389 | 515 | - | 64 |
| 6 | Аптеки | ед. на 10000 жителей | 1 | 18 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4501 |
| 7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | Автомашин на 10 тыс. жителей | 1,94 | 15 | 7 | 7 | 7 | - | - | 2141 |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | |
| 8 | Спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола на 1000 чел. | 350 | 3521,1 | 13246 | 13033 | 12824 | 9725 | - | 26,6 |
| 9 | Бассейн крытый и открытый общего пользования | кв. м зеркала воды на 1000 чел. | 20 | 1793 | 757 | 745 | 733 | - | - | 2371 |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м на 1000 чел. | 1950 | 8638,5 | 73802 | 72614 | 71446 | 6516,4 | - | 11,7 |
| Объекты в области организации досуга, культуры | | | | | | | | | | |
| 11 | Учреждение культурно-досугового типа | Кол-во мест на 1000 жителей | 50 | 1745,4 | 1892 | 1862 | 1832 | 146,6 | - | 92,3 |
| 12 | Кинотеатр | Кол-во объектов | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 50 |
| 13 | Библиотека | Тысяча томов книг на 1000 жителей | 5 | 123 | 189 | 186 | 183 | 66 | - | 65 |
| кв.м. общей площади на тысячу томов книг | 10 | 1230 | 1890 | 1860 | 1830 | 660 | - | 65 |
| Кол-во объектов | 4 (общедост. универсальная, 1 (юношеск.), 1 (детск.) | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1251 |
| 14 | Музей | Кол-во объектов | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2001 |
| 15 | Выставочный зал (картинная галерея) | Кол-во объектов | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Парк культуры и отдыха | Кол-во объектов | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4001 |

1 показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок;

**Предприятия торговли и общественного питания**

На начало 2024г. функционируют объекты стационарной торговли, в том числе бары, пекарни, павильоны, объекты общественного питания, зоомагазины и киоски. Объекты официальной рыночной торговли отсутствуют, но проводятся ярмарки. Таким образом, норматив по объектам стационарной торговли в городском округе выполняется, но отмечается превышение числа объектов нестационарной торговли и недостаток благоустроенных торговых мест на рынках.

Большая часть посадочных мест приходится на столовые учебных заведений и предприятий (68%).

**Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания**

На территории города расположены объекты бытового обслуживания населения. В городе функционирует 5 бань и саун общей вместимостью 93 места.

Малый бизнес в сфере бытовых услуг представлен в основном услугами частных предпринимателей:

- парикмахерских, ногтевых сервисов, наращивания ресниц, архитектура бровей, шугаринг;

- технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования;

- предприятий по ремонту, строительству жилья и других построек;

- по ремонту и пошиву швейных изделий;

- услуги фотоателье;

- ритуальные услуги;

- услуги по ремонту обуви;

- косметологические услуги;

- прачечная, химчистка, чистка ковров и мебели.

Генеральным планом муниципального образования – «город Тулун» предусматривается сохранение основных существующих объектов общегородского и регионального обслуживания, а также размещение ряда новых, соответствующих статусу планируемой территории.

Размещение общегородских объектов культуры, спорта, административного и общественно-торгового назначения предусматривается с учетом требований регламентов по охране среды объектов культурного наследия.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития городского округа.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и определяется в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровней.

Планируемый период развития города характеризуется ростом преимущественно качественных показателей, что повлечёт за собой следующие основные структурные сдвиги в организации обслуживания:

- изменения в соотношении первичных (стандартных) и высших форм обслуживания в сторону увеличения удельного веса высших форм обслуживания;

- дальнейшее приближение к потребителю повседневного обслуживания, сокращение, в связи с этим повседневных маятниковых передвижений при росте объёмов избирательных.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения города и округа по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения,физической культуры и массового спорта, и культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Информация о прогнозируемом спросе на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры города Тулуна представлена в Приложении № 1 к настоящей Программе.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Тулуна

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городских округов.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Развитие социальной сферы невозможно без вложения в нее инвестиций. Правовые акты, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Развитие социальной сферы невозможно без проведения расчетов, определения нормативной потребности по обеспеченности населения города Тулуна услугами социальной инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам относятся:

- распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;

- приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для создания универсальной безбарьерной среды установлены требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в следующих нормативных документах:

- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

По состоянию на 2025 год, на территории города Тулуна действуют следующие нормативные правовые документы:

- Генеральный план муниципального образования – «город Тулун», утвержденный решением Думы городского округа от 31.12.2010 № 78-ДГО (в редакции решения Думы городского округа от 31.03.2025 года № 11-ДГО).

- Правила землепользования и застройки муниципального образования – «город Тулун», утвержденные решением Думы городского округа от 07.12.2011 № 65-ДГО (в редакции решения Думы городского округа от 29.03.2023 № 13-ДГО).

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования - «город Тулун», утвержденные решением Думы городского округа от 27.11.2015 № 20-ДГО (в редакции решения Думы городского округа от 10.10.2022 № 23-ДГО) - планируются изменения в 2026 году, в т.ч. в части приведения в соответствие с прогнозируемой численностью населения.

Программа разработана в пределах I очереди утвержденного Генерального плана города Тулуна - до 2034 года и обеспечивает сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры города Тулуна в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТУЛУНА

Исходя из существующего положения и перспективных тенденций города Тулуна, запланирован перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа, указанных в таблице 4.

**Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов**

**социальной инфраструктуры города Тулуна**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Период  реализации,  годы | Местоположение | Вид работ | Технико-  экономические  параметры  (назначение объекта, вид объекта, мощность (пропускная способность)объекта, площадь земельного участка,категория земельного участка) | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Объекты образования** | | | | | | |
| 1 | Детское дошкольное учреждение (корпус) | 2026-2027 | г.Тулун, ул.Ленина, 16а | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание детского сада, 240 мест, 1,9 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | 2027-2028 | г.Тулун, мкр. «Угольщиков», 42в | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание детского сада, 240 мест, 1,2 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 3 | Спортивный зал СОШ №6 | 2026-2030 | г.Тулун, ул.Жданого,1б | реконструкция | Объект непроизводственного назначения,здание спортивного зала, 276,2 м2, 3,1 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 4 | Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» | 2027-2029 | г.Тулун, ул.Ленина, 109а | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание объекта дополнительного образования, 300 мест, 0,8 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 5 | Школа искусств | 2025-2026 | г.Тулун, ул.Песочная, 4 | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание объекта дополнительного образования, 123 места, 0,8 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 6 | МБОУ СОШ №1 города Тулуна | 2027-2029 | г.Тулун, ул.Ленина, 101 | Капитальный ремонт | -/- | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 7 | МБОУ СОШ №4 города Тулуна | 2026-2030 | г.Тулун, ул.Красноармейская, 4 | Капитальный ремонт | -/- | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| **Объекты культуры и досуга** | | | | | | |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна дом культуры «Строитель» | 2026-2027 | г.Тулун, ул. Мира, 3 | капитальный ремонт | -/- | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 9 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна «Центр досуга «Сибирь» | 2026-2030 | г.Тулун, ул.Ермакова, 5 | Капитальный ремонт | -/- | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 10 | Дом Молодежи города Тулуна | 2028-2030 | г.Тулун | строительство | -/- | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| **Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | | | |
| 11 | Стадион «Шахтер» | 2025-2027 | г.Тулун, микрорайон Угольщиков | реконструкция | Объект непроизводственного назначения,спортивное сооружение, 16204,3 кв.м. площади, 2,5 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 12 | Легкоатлетический манеж | 2027-2030 | г.Тулун, микрорайон Березовая роща | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание спортивного объекта,4000 кв.м. площади пола, 2,2 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 13 | Спортивный зал | 2026-2034 | г.Тулун, мкр. «Березовая роща» | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание спортивного объекта,600 кв.м. площади пола, 2,4 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| **Объекты здравоохранения** | | | | | | |
| 14 | «Тулунское отделение ОГБУЗ «Тулунская городская больница» для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового» | 2027-2030 | г.Тулун, ул. Сосновый бор,2 | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание объекта здравоохранения, стационар на 50 коек и поликлиническое отделение на 55 посещений в смену, 5,7 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 15 | Детская поликлиника ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | 2026-2027 | г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 35 | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание объекта здравоохранения, 200 посещений в смену, 6,6 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 16 | «Тулунское отделение ГБУЗ «Областной кожно-венероло  гический диспансер» | 2026-2030 | г.Тулун, ул. Сосновый бор,2 | строительство | Объект непроизводственного назначения,здание объекта здравоохранения, мощность–55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек, 5,7 га, земли населенных пунктов | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |
| 17 | здание для Тулунского филиала ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» | 2027-2030 | г.Тулун | строительство | Мощность:диспансерное отделение на  80 посещений в смену и 30 коек дневного стационара; стационар на 110 коек круглосуточных | Комитет по строительству и территориальному планированию администрации городского округа |

Раздел 4. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТУЛУНА

Информация по оценке объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Тулуна представлена в Приложение № 2 к настоящей Программе.

Раздел 5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

На основе перечня мероприятий приняты целевые индикаторы, отражающие эффективность реализации программы и обеспеченность города Тулуна объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта, которые приведены в таблице 5.

Целевые индикаторы Программы

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | года реализации Программы | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Объекты образования** | | | | | | | |
| Обеспеченность населения объектами дошкольного образования | мест/тыс. чел. | 64,4 | 64,8 | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 79,6 |
| Обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования | мест/тыс. чел. | 149,0 | 150,0 | 150,7 | 151,6 | 152,5 | 153,4 |
| Обеспеченность населения объектами дополнительного образования | мест/тыс. чел. | 19,8 | 34,6 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,6 |
| **Объекты культуры и досуга** | | | | | | | |
| Обеспеченность населения объектами культуры | мест/тыс.чел | 29,8 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 38,8 | 30,6 |
| **Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | | | | |
| Обеспеченность спортивными залами общего пользования | м2 площади пола на тыс. чел. | 102,5 | 103,1 | 103,7 | 104,3 | 104,9 | 105,5 |
| Обеспеченность бассейнами общего пользования | м2 площади зеркала воды на тыс. чел. | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,5 |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | м2/тыс. чел. | 2311,0 | 2325,3 | 2338,7 | 2352,3 | 2365,9 | 2379,7 |
| **Объекты здравоохранения** | | | | | | | |
| Обеспеченность стационарами | койка | 14,9 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,6 |

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТУЛУНА

Программа определяет основные направления развития объектов социальной инфраструктуры. Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития территории муниципального образования – «город Тулун», в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и досуга.

Нормативные вместимости объектов для города Тулуна

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Года реализации Программы | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Объекты образования** | | | | | | | |
| Норма по детским дошкольным учреждениям | мест на тыс. чел. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| факт | 64,4 | 64,8 | 71,7 | 72,1 | 72,5 | 79,6 |
| Норма по общеобразовательным школам | мест на тыс. чел. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 169 |
| факт | 149 | 150,0 | 150,7 | 151,6 | 152,5 | 153,4 |
| Норма по учреждениям дополнительного образования | мест на тыс. чел. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| факт |  | 19,8 | 34,6 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,6 |
| **Объекты культуры и досуга** | | | | | | | |
| Норма по домам культуры | мест на тыс. чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| факт | 29,8 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 38,8 | 30,6 |
| **Объекты физической культуры и массового спорта** | | | | | | | |
| Норма по спортивным залам общего пользования | м2 площади пола на тыс. чел. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| факт | 102,5 | 103,1 | 103,7 | 104,3 | 104,9 | 105,5 |
| Норма по бассейнам общего пользования | м2 площади зеркала воды на тыс. чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| факт | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,5 |
| Норма по плоскостным спортивным сооружениям | м2 площади на тыс. чел. | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| факт | 2311,0 | 2325,3 | 2338,7 | 2352,3 | 2365,9 | 2379,7 |
| **Объекты здравоохранения** | | | | | | | |
| Норма по стационарам | коек на тыс. чел. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| факт | 14,9 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,6 |

В сфере общего образования отсутствует дефицит мест.

По результатам Программы к 2034 году увеличиваются показатели обеспеченности по всем остальным объектам социальной инфраструктуры.

Раздел 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ТУЛУНА

Исходя из проведенного анализа нормативной и градостроительной документации, установлена необходимость актуализации действующей градостроительной документации (местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования - «городТулун»).

Программа реализуется на всей территории города Тулуна с определением ответственных исполнителей в соответствующих областях из собственных средств муниципалитета с привлечением региональных и федеральных бюджетных средств, а также средств внебюджетных источников.

Контроль за исполнением Программы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства Комитета по строительству и территориальному планированию администрации городского округа.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе представительной и исполнительной власти.

Для оценки эффективности реализации Программы администрацией города Тулуна проводится ежегодный мониторинг с информированием населения города Тулуна.

Программа подлежит корректировке или пересмотру:

1) при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и

других нормативных правовых актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам и программам;

2) в зависимости от обеспечения финансирования;

3) в случае изменения условий функционирования и потребностей в объектах социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

Приложение 1

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования –

«город Тулун» на 2025-2034 годы

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норматив | | | Проектная мощность действующих объектов | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2030 год к действующим объектам | Введено | | Дефицит (-), излишек (+) на 2030 год с учетом введенных объектов | |
| факт, тыс. чел. | прогнозируемая численность населения, тыс. чел. | | | | |
| 37,37 | 37,15 | 36,93 | 36,72 | 36,51 | 36,30 |
| *В области образования* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дошкольные образовательные организации, место | 95 на 1 тыс. человек | 2410 | | | 3550 | 3529 | 3509 | 3488 | 3468 | 3448 | -1038 | 480 | | -558 | |
| Организации среднего общего образования, место | 135 на 1 тыс. человек | 5569 | | | 5044 | 5015 | 4986 | 4958 | 4929 | 4900 | 0 | 0 | | 669 | |
| Организации дополнительного образования детей, доля от населения школьного возраста, % | 42 | 19,8 | | | 34,6 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,6 | 42,6 | -22,8 | 20,0 | | -2,8 | |
| *В области культуры и искусства* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учреждения культурно-досугового типа, место | 50 мест на 1000 жителей | 1114 | | | 1868 | 1857 | 1846 | 1836 | 1825 | 1815 | -701 | 0 | | -701 | |
| Кинотеатр, объект | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -1 | 0 | | -1 | |
| Общедоступные библиотеки, объект | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | | 0 | |
| Детские библиотеки, объект | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | |
| Юношеские библиотеки, объект\* | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | | -1 | |
| Библиотечный фонд, тысяч томов | 5 тыс.томов на 1 тыс.человек | 123 | | | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | -15 | 5 | | -10 | |
| Музеи, объект | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| Выставочный зал (картинная галерея), объект | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| Парк культуры и отдыха, объект | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| Муниципальный архив, объект | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | |
| *В области физической культуры и массового спорта* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Спортивный зал общего пользования, кв. м площади пола | 350 на 1 тыс. человек | 3832 | | | 13078 | 13002 | 12927 | 12853 | 12778 | 12705 | -8873 | | 4000 | | -4873 |
| Бассейн общего пользования, кв. м. площади зеркала воды | 55 на 1 тыс. человек | 708 | | | 2055 | 2043 | 2031 | 2019 | 2008 | 1996 | -1288 | | 350 | | -938 |
| Плоскостные спортивные сооружения, кв. м | 1950 на 1 тыс. человек | 8639 | | | 72863 | 72442 | 72025 | 71609 | 71196 | 70785 | -62146 | | 5000 | | -57146 |
| *В области здравоохранения* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Больничные учреждения, количество коек | 17,5 на 1 тыс. человек | | 278 | | 654 | 650 | 646 | 643 | 639 | 635 | -357 | | 205 | | -152 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смету | 37,9 на 1 тыс. человек | | 919 | | 1416 | 1407 | 1400 | 1392 | 1384 | 1376 | -457 | | 200 | | -257 |
| Станции медицинской скорой помощи: |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| -количество специализированных автомашин, единиц | 1,94 на 10 тыс. человек | | 15,0 | | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 8 | | 0 | | 8 |
| -доступность – максимальное время движения от объекта к месту вызова, минута | 15 | | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | | 0 | | 5 |
| Аптечные организации, объектов | 1 на 10 тыс. человек | | 18 | | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 14,4 | | 0 | | 14 |

Приложение 2

к Программе комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования –

«город Тулун» на 2025-2034 годы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Тулуна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид объекта социальной инфраструктуры (подвид, объект) | Цели Программы (пункты)\* | Задачи Программы | Источники финанси- рования | Укрупненная оценка необходимых инвестиций, млн. руб. | Затраты по годам в млн. руб. | | | | | | |
|
|
|
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Вид: Образование** | | | | | | | | | | | | |
| Подвид: Общеобразовательные школы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Спортивный зал СОШ №6  г.Тулун, ул.Жданого,1б | а), б), в), г), д) | проектирование и реконструкция | иные источники | 227,9 | 0,0 | 45,58 | | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 |
| 2 | МБОУ СОШ №1 города Тулуна | б), в), г) | Капитальный ремонт | Бюджет всех уровней | 411,8 | 0,0 | 0,0 | | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 0,0 |
| 3 | МБОУ СОШ №4 города Тулуна | б), в), г) | Капитальный ремонт | Бюджет всех уровней | 292,8 | 0,0 | 58,5 | | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| Итого по подвиду | | | | | 932,5 | 0,0 | 104,08 | | 241,28 | 241,28 | 241,28 | 104,08 |
| Подвид: Дошкольные образовательные учреждения | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Детское дошкольное учреждение (корпус) на 240 мест,  г.Тулун, ул.Ленина, 16а | б), в), г) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 346,6 | 0,0 | 173,3 | 173,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Детское дошкольное учреждение на 240 мест мкр.Угольщиков, 42в | б), в), г) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 296,9 | 0,0 | 0,0 | 148,45 | | 148,45 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подвиду | | | | | 643,5 | 0,0 | 173,3 | 321,75 | | 148,45 | 0,0 | 0,0 |
| Подвид: Дополнительное образование | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦД «Кристалл» на 300 мест | а), б), в), г), д) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 491,1 | 0,0 | 0,0 | | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 0,0 |
| 7 | Школа искусств на 123 места | а), б), в), г), д) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 250,00 | 125,0 | 125,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подвиду | | | | | 741,1 | 125,0 | 125,0 | | 163,7 | 163,7 | 163,7 | 0,0 |
| Итого по виду | | | | | 2317,1 | 125,0 | 402,38 | | 726,73 | 553,43 | 404,9 | 104,0 |
| **Вид: Культура и досуг** | | | | | | | | | | | | |
| Подвид: Учреждения культурно-досугового типа | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна дом культуры «Строитель» | б), в), г) | Капитальный ремонт | Бюджет всех уровней | 316,8 | 0,0 | 105,5 | | 105,5 | 105,5 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Тулуна «Центр досуга «Сибирь» | б), в), г) | Капитальный ремонт | Бюджет всех уровней | 312,8 | 0,0 | 156,4 | | 156,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Дом молодежи | а), б), в), г), д) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 154,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Итого по подвиду | | | | | 784,3 | 0,0 | 261,9 | | 261,9 | 157,0 | 51,5 | 51,5 |
| Итого по виду | | | | | 784,3 | 0,0 | 261,9 | | 261,9 | 157,0 | 51,5 | 51,5 |
| **Вид: Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | | | |
| Подвид: Спортивные залы | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Легкоатлетический манеж мкр.Березовая роща(4000 кв.м.) | б), в), г) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 836,1 | 0,0 | 0,0 | | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| 25 | Спортивный зал (600кв.м) г.Тулун, мкр. «Березовая роща» | а), б), в), г), д) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 214,66 | 0,0 | 71,5 | | 71,5 | 71,5 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подвиду | | | | | 1050,76 | 0,0 | 71,5 | | 280,5 | 280,5 | 209,0 | 209,0 |
| Подвид: Плоскостные сооружения | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Стадион «Шахтер» | б), в), г) | проектирование и реконструкция | Бюджет всех уровней | 187,3 | 39,0 | 74,15 | | 74,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подвиду | | | | | 187,3 | 39,4 | 74,15 | | 74,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по виду | | | | | 1238,06 | 39,4 | 145,65 | | 354,65 | 280,5 | 209,0 | 209,0 |
| **Вид: Здравоохранение** | | | | | | | | | | | | |
| Подвид: Амбулаторно-поликлинические учреждения | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Туберкулезное отделение (стационар на 50 коек и поликлиническое отделение на 55 посещений в смену) | б), в), г) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 1095,2 | 0,0 | 0,0 | | 273,8 | 273,8 | 273,8 | 273,8 |
| 31 | Детская поликлиника ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (на 200 посещений в смену) | б), в), г) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 231,17 | 0,0 | 115,58 | | 115,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Здание ОГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" (стационар на 20 коек и поликлиническое отделение на 50 посещений в смену) | б), в), г) | проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 365,87 | 0,0 | 73,17 | | 73,17 | 73,17 | 73,17 | 73,17 |
|  | Здание для Тулунского филиала ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер», диспансерное отделение на  80 посещений в смену и 30 коек дневного стационара; стационар на 110 коек круглосуточных | б), в), г) | Проектирование и строительство | Бюджет всех уровней | 547,9 | 0,0 | 0,0 | | 547,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подвиду | | | | | 2240,14 | 0,0 | 188,75 | | 1010,45 | 346,97 | 346,97 | 346,97 |
| Итого по виду | | | | | 2240,14 | 0,0 | 188,75 | | 1010,45 | 346,97 | 346,97 | 346,97 |
| Итого по всем видам | | | | | 6579,6 | 164,4 | 998,68 | | 2353,7 | 1337,9 | 1012,37 | 711,47 |

Примечания:

\* – Цели Программы обеспечение:

а) безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Тулуна;

б) доступности объектов социальной инфраструктуры города Тулуна для населения города Тулуна в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Тулуна;

в) сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Тулуна в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Тулуна;

г) достижения расчетного уровня обеспеченности населения города Тулуна услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Тулуна;

д) эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры города Тулун