Приложение №1

к решению Думы городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ - ДГО

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН»**

**НА 2019-2025 ГОДЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – «город Тулун» на 2019-2025 годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Федеральный закон от 30.12.2012 №289-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";  Генеральный план муниципального образования – «город Тулун», утвержденного решением Думы городского округа от 30.12.2010г. №78-ДГО.  Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры города Тулуна. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие городского округа и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации |
| Основные разработчики Программы | Отдел архитектуры и градостроительства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа (Иркутская область, г.Тулун, ул.Ленина, д.122, каб.307). |
| Участники муниципальной программы | Комитет социальной политики администрации городского округа, Комитет по экономике администрации городского округа |
| Цель программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения; Обеспеченние сбалансированного и перспективного развития инфраструктуры муниципального образования города Тулуна в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфораструктуры местного значения. |
| Задачи программы | 1.Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.  2.Доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  3.Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  4.Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  5.Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: | Показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:  1)в области образования:  а) обеспеченность населения объектами дополнительного образования (мест на 1000 населения);  б) обеспеченность населения объектами дошкольного образования (мест на 1000 населения);  в) обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования (мест на 1000 населения);  2. в области физической культуры и спорта:  а) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент);  3. в области культуры:  а) обеспеченность населения объектами культуры (процент);  б) обеспеченность населения объектами дополнительного образования (мест 1000 населения). |
| - ожидаемая продолжительность жизни  населения;  - показатель рождаемости (число родившихсяна 1000 человек населения);  - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  - доля детей, охваченных школьным образованием;  - уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;  - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  - уровень безработицы;  - увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;  - увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа реализуется в срок до 2025 года в один этап  Мероприятия программы охватывают период 2019-2021 годы и на перспективу до 2025 года.  Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, расчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, и на последующий период( до окоончания срока действия программы)- без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования программы | Ориентировочный объем требуемых капитальных вложений в объекты социальной инфраструктуры в соответствии с Программой составляет тыс.рублей.  Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 году - тыс.руб. за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит достигнуть повышение показателей обеспеченности и доступности для населения услугами, предоставленными объектами социальной инфраструктуры города Тулуна. Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышения качества, комфортности и уровня жизни. |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.

1. Цель программы - создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения;

Обеспеченние сбалансированного и перспективного развития инфраструктуры муниципального образования города Тулуна в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфораструктуры местного значения.

2.ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1.Безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Доступность объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

3.Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

4.Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

5.Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:

1. в области образования:

а) обеспеченность населения объектами дополнительного образования (мест на 1000 населения);

б) обеспеченность населения объектами дошкольного образования (мест на 1000 населения);

в) обеспеченность населения объектами среднего(полного) общего образования( мест на 1000 населения);

2. в области физической культуры и спорта:

а) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процент);

3.Целевые показатели в области культуры:

а) обеспеченность населения объектами культуры (процент);

б) обеспеченность населения объектами дополнительного образования (мест 1000 населения)

4. Сведения о составе и значениях целевых показателей программы представлены в приложении №1 к программе.

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН»

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения муниципального образования – «город Тулун» в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Иркутская область является крупным субъектом Российской Федерации и играет важнейшую роль в структуре межрегиональных транспортных коридоров, обеспечивающих связь Европейской части России и Западной Сибири с регионами Дальнего Востока. В широтном направлении обеспечиваются межрегиональные связи по Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным магистралям, а также по автомобильным дорогам федерального значения Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (ранее М-53 "Байкал") и Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита (ранее М-55 "Байкал"). Данные магистрали входят в состав международного транспортного коридора "Восток - Запад", который может обеспечить кратчайшую связь глобальных экономических центров в Западной Европе и Восточной Азии. Широтная составляющая межрегиональных транспортных коридоров значительно усилилась в результате строительства магистрального трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", с вводом которого значительно усилилась грузоформирующая и транзитная функция Иркутской области. Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы автотранспортом в большинство населенных пунктов области. По протяженности автомобильных дорог область занимает второе место в Сибирском федеральном округе. По территории области протекают крупнейшие судоходные реки Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного транспорта. Крупнейшие порты расположены на реке Лене: Киренск и Осетрово, через них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и в северный морской порт Тикси.

Тулун относится к городам областного уровня (подчинения) и является административным центром Тулунского района Иркутской области. Площадь Тулуна в границах городского округа, определенных законом Иркутской области, составляет 12770,7 га или 0.02% территории Иркутской области. Городской застройкой (без учета санитарно-защитных зон) занято 2640,5 га, что составляет 20,9% всех городских земель. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 8407,5 га 65,8% площади в границах города, под прочие виды использования остается 28,6% городских земель. Использование территории города Тулун на основе генерального плана выглядит следующим образом: селитебные территории – 2082,3 (16,3%), производственные территории – 1037,6 (8.1%), ландшафтно-рекреационные территории – 8407,5 га (65,8%), прочие территории – 1243,3 (28.5%).

Тулун является центром административного управления и культурно-бытового обслуживания населения Тулунского муниципального района. Город состоит из трех основных жилых районов: северного, центрального и южного. На территории города расположены памятники истории и культуры местного и регионального значения.

На сегодняшний день в Тулунском городском округе имеются: угольная промышленность, энергетика, лесная и деревообрабатывающая промышленность, пищевая промышленность (пекарни и кондитерские), и прочие мелкие предприятия.

Особенности экономико-географического положения города Тулуна определяются хорошей транспортной доступностью по отношению к другим городам Иркутской области и регионам Российской Федерации. Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением на Транссибирской железнодорожной магистрали, положением узла автомобильных дорог федерального и местного значения.

Через Тулун проходят автомобильные дороги федерального значения Р-255 «Красноярск – Иркутск» и А-331 «Вилюй "Тулун - Братск - Усть-Кут", он является узлом автодорог местного значения, обеспечивающих сообщение с населенными пунктами на территории района. Расстояние до ближайшего крупного города, Братска, составляет 225 км по автомобильной дороге, до областного центра - 389 км по железной и 428 км - по автомобильной дороге. Тулун располагается на Транссибирской железнодорожной магистрали, в пределах города действуют станции ВСЖД «Тулун» и «Нюра», а также два остановочных пункта.

2.2.Описание социально-экономического состояния Тулунского городского округа, сведения о градостроительой деятельности на территории Тулунского городского округа

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития территории Тулунского городского округа, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и досуга.

Демографическая ситуация в городе Тулуне характеризуется сокращением численности населения, вследствие его естественной и миграционной убыли. По состоянию на 01.01.2019 года численность населения составляет 41640 человек. За период 1990-2000-х годов численность населения города сократилась более чем на 15 тыс. человек. Негативная демографическая тенденция прослеживается и в текущем десятилетии: за период с 2010 по 2017 г. численность населения г. Тулун сократилась на 2857 чел. (на 6,4%).

На начало 2017 года численность и структура населения в муниципальном образовании – «город Тулун» складывается следующим образом:

- женское население – 22,56 тыс. человек (54,14%);

- мужское население – 19,11тыс. человек (45,86%),

в том числе: население трудоспособного возраста составляет 22,34 тыс. человек (53,61%), население старше трудоспособного возраста – 9,35 тыс. человек (22,45%), моложе трудоспособного возраста – 9,97 тыс. человек (23,94%).

По статистическим данным в городе Тулуне на 01.01.2018 год за последние 10 лет четко видна ситуация ухудшения демографических показателей за счет естественной и миграционной убыли. В 2015 году миграционный отток составил 150 человек, в 2016 году - 334 человека, в 2017 году – 69, где видно тенденцию колебаний миграционного оттока. Коэффициент естественного прироста за 2017 год составил 0,9.

В 2010 году удельный вес трудоспособного населения в общей численности жителей города Тулуна составлял 60,61%, то в 2017 году - уже 53,61%. Значительное влияние на сокращение доли трудоспособного населения в общей численности населения города влияет миграционный отток населения, основную долю, которого составляют лица в трудоспособном возрасте.

По данным органов государственной статистики в городе Тулуне в 2016 году родилось 671 ребенок, в 2017 году - 624 ребенка (снижение на 47 детей).

В 2016 году число умерших составило 653 человека, в 2017 году - 586 человек. Ведущими классами причин смерти населения, как и в предыдущие годы, были болезни системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения и болезни мочеполовой системы.

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражается на показателе ожидаемой продолжительности жизни.

В 2016 году ожидаемая продолжительность жизни в среднем по Иркутской области увеличилась на 6 лет, продолжительность жизни мужчины составляет 62,2 года, женщины – 74,2 года.

По статистическим данным городу Тулуну присущи следующие тенденции:

- происходит уменьшение численности населения. Это происходит в основном в результате миграционного оттока в другие регионы Российской Федерации;

- начиная с 90-х годов естественная убыль, за счет смертности превышала рождаемость. В начале 2000 годов показатель рождаемости составлял 10,3-16,0 чел. на 1000 жителей, к 2010 году данный показатель вырос до 16,7 чел. на 1000 жителей. На 2011 год пришелся пик рождаемости. В период с 2011-2017 годов численность родившихся снижается с 790 до 624 чел. в год;

- Тулун отличается высоким уровнем смертности, чем в среднем по области, особенно за 2003-2004 года, составлял около 20,0 чел. на 1000 жителей. В настоящее время смертность населения города Тулуна составляет 14,1-15,8 чел. на 1000 жителей;

- происходит постепенное старение населения. Динамика численности населения по возрастным группам свидетельствует о постепенном увеличении численности населения старше трудоспособного возраста с 19,85% в 2011 году до 22,45% в 2017 году, к 2017 году наблюдается рост показателя лиц моложе трудоспособного возраста – 23,94%.

Динамика изменения численности населения.

Численность населения сокращается за счет естественной и миграционной убыли.

Таблица 1. Динамика численности населения муниципального образования – «город Тулун» на перспективу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм | Год | | | | | | | | | | | |
| Среднегодовая  численность  постоянного населения | тыс.  чело  век | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 42.18 | 42.01 | 41.83 | 41.65 | 41.48 | 41.30 | 41.13 | 40.95 | 40.78 | 40.61 | 40.44 | 40.27 |

К основным демографическим проблемам можно отнести:

- неблагоприятная возрастная динамика населения, рост числа людей пенсионного возраста;

- увеличение миграции населения, в основном в трудоспособном возрасте;

- отрицательные показатели рождаемости населения, что вызывает дисбаланс трудовых ресурсов экономически активного трудоспособного населения;

- снижение уровня качества жизни.

Сформированная социальная инфраструктура города Тулуна позволяет жителям и приезжающим получать широкий спектр услуг в образовании, здравоохранении, занятии спортом, удовлетворении потребностей в области культурного развития.

В муниципальном образовании – «город Тулун» 24 образовательных учреждения, из них: 12 дошкольных образовательных учреждений, направленных на общеобразовательную программу дошкольного образования (2195 мест). Все детские дошкольные учреждения находятся в муниципальной собственности; 9 - общеобразовательных учреждений (8 основные общеобразовательные школы (5424 мест), 1 гимназия (286 мест), кроме того, имеются специальная (коррекционная) школа (114 мест) и специальная (коррекционная) школа-интернет для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии (134 мест); 4 учреждения дополнительного образования (ЦДО «Кристалл», МАО ДО города Тулуна «ДХШ», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО ДЮСШ).

На территории города Тулуна расположено 3 средних профессиональных учебных заведения (ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум», ГБПОУ «Братский педагогический колледж» в г. Тулуне, ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж»).

Физическая культура и спорт в городе Тулуне развит на высоком уровне и является приоритетным.

Общее количество спортивных сооружений на территории города Тулуна по состоянию на 01.01.2018 составляет 43 единицы.

Программа определяет основные направления развития объектов социальной инфраструктуры. Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития территории муниципального образования – «город Тулун», в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и досуга.

Объекты образования

На 01.05.2007г. в г. Тулуне действовало 9 муниципальных общеобразовательных школ (общая вместимость 4346 мест), в том числе 1 гимназия (на 286 мест). Почти все школы г. Тулуна перегружены: превышение проектной вместимости составляет от 2% (школа №25) до 57,3% (школа №1). При этом школа № 6 загружена не полностью, на 90%. Кроме того, в городе имеются специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для воспитанников с отклонениями в развитии №3 (на 114 мест), начальная школа – детский сад №3 (на 175 мест), прогимназия №5 «Гармония» (на 500 мест), школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями в развитии №28 (на 134 мест). Общее число мест всех школьных учреждений – 5269. Большинство учреждений образования размещаются в типовых зданиях, многие из которых нуждаются в капитальном ремонте.

Сеть внешкольных учреждений г.Тулуна представлена ЦДО «Кристалл», центрами досуга «Сибирь» (2 филиала) и «Юность», детской музыкальной школой (2 филиала), детской художественной школой (2 филиала), НОУ «Юношеская школа» По линии организации спортивного досуга детей в городе работают детско-юношеская спортивная школа (на 1000 мест) и Дворец спорта для детей и юношества. Общая вместимость внешкольных учреждений города составляет 2530 мест. Почти все учреждения дополнительного образования г.Тулуна нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции фасадов и ремонте системы отопления.

Также предусматривается строительство школы в южном районе (Сосновый бор) и строительство новой школы №2 (на существующем земельном участке) так как существующая школа очень старая (довоенное здание), на сегодняшний день школа в аварийном состоянии.

Дошкольные образовательные учреждения

В настоящее время на территории города Тулуна расположены 12 дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ), подведомственных Управлению образования МКУ «Комитет социальной политики города Тулуна», из них 2 ДОУ – центр развития ребенка, 2 детских сада комбинированного вида, 8 детских садов общеразвивающих. Кроме того, на базе общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №19 функционируют две дошкольные группы. Все детские дошкольные учреждения находятся в муниципальной собственности. Большинство детских садов сильно перегружены: фактическая посещаемость превышает проектную вместимость на 4,8-88,6%. Лишь детские сады №11 и №20, а также детский сад «Родничок» заполнены не полностью: на 86,7, 96,7 и 93,6% соответственно. В детском саде компенсирующего вида №5 фактическая вместимость полностью соответствует проектной вместимости. Проектом предусматривается детский сад в южном районе (Сосновый бор). Также имеется 4 - учреждения дополнительного образования (ЦДО «Кристалл», МАО ДО города Тулуна «ДХШ», МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО ДЮСШ).

Для оценки уровня обеспеченности населения города Тулуна местами в ДОУ выполнен анализ с учетом требований нормативов градостроительного проектирования муниципального образования - "город Тулун", утвержденных решением Думы городского округа от 27 ноября 2015г. №20-ДГО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Ед. изм. | Норма на 1000 населения | Нормативное количество мест | Фактическое количество мест | Обеспеченность местами в ДОУ (мест) |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест | 95 | 3959 | 2310 | 55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Ед. изм. | Норма на численность воспитанников от 1 года до 7 лет | Посещающие ДОУ дети | Расчетная численность детей от 1 года до 7 лет | % охвата населения дошкольным образованием |
| ДОУ | % | 100% | 2800 | 4209 | 67% |

Таким образом, обеспеченность населения местами в ДОУ составляет на каждые 1000 населения 55 мест, процент охвата услугами дошкольного образования в городе составляет 67%.

В целом существующая сеть ДОУ позволяет на 100% обеспечить местами в дошкольном образовании детей в возрасте от 3 до 7 лет, но недостаточна для 100% охвата услугами дошкольного образования от 1 года до 7 лет.

В программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Тулуна предусмотрено мероприятие «Завершение строительства здания детского сада «Лучик», выполнение которого позволит ввести дополнительно 190 мест.

Общеобразовательные учреждения.

На территории города Тулуна функционируют 9 общеобразовательных учреждений. Проектная мощность (в расчете на 1 смену обучения) 4050 мест, количество учащихся в 2016 году – 5645. Соответственно более 30% детей обучаются во вторую смену.

Проблема обеспеченности населения города Тулуна местами в общеобразовательных учреждениях (в расчете на одну смену обучения) является актуальной. Необходимо строительство новой школы в Центральном микрорайоне, строительство на месте школы №2, а также реконструкция и пристрой школ №7, 20, 25 для увеличения мощности.

Система здравоохранения

Учреждения здравоохранения городского округа представлены муниципальными учреждениями здравоохранения - МУЗ «Тулунская городская больница», МУЗ «Тулунский психоневрологический диспансер», МУЗ «Тулунский противотуберкулезный диспансер и МУЗ «Тулунский кожно-венерологический диспансер».

Крупнейшим муниципальным учреждением здравоохранения города является ОГБУЗ «Тулунская городская больница».В составе который стационар на 402 койки, поликлиника взрослая и детская поликлиника, рассчитанные на 600 и 275 посещений в смену соответственно.

В городской больнице имеются

Таблица 2. Количество предприятий, учреждений, организаций на территории муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | Единица измерения | Норматив-ная обеспечен-ность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность | |
| на 1000 жит. | % к норма-тиву |
| **Детские учреждения** | | | | | |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 54 | 2195 | 42 | 77,8 |
| Общеобразовательные школы | место | 117 | 4 346 | 89 | 76 |
| Внешкольные учреждения  (10% школьников), в т. ч.: | место | 12 | 2 530 | 52 | 100 |
| Дома творчества (станции юных натуралистов, дом детского творчества, ДЮСШ) | место | 9 | 2 228 | 46 | 100 |
| Музыкальные, художественные школы | место | 3 | 302 | 6 | 100 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | |
| Стационары | койка | 13,47 | 503 | 10,35 | 77 |
| Поликлиники, амбулатории | посещение в смену | 18,15 | 1096 | 22,55 | 100 |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 12 | 1 на 4,0 тыс. чел. | 100 |
| Аптеки | объект | 1 на 12 тыс. жит. | 14 | 1 на 3,5 тыс. чел. | 100 |
| **Физкультурно-спортивные сооружения** | | | | | |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 2 084 | 4 | 72 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 3,55 | 0,07 | 10 |
| **Учреждения культуры и искусства** | | | | | |
| Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,3 | 161,85 | 3,3 | 77 |
| Клубные учреждения | место | 50 | 365 | 7,5 | 15 |
| Музеи | объект | 1-2 на город | 1 | 1 на город | 100 |

Сфера обслуживания населения, как целостная система, объединяет предприятия и учреждения различных отраслей народного хозяйства, благодаря деятельности которых обеспечивается создание комфортных условий для проживания на территории муниципального образования – «город Тулун». В ее составе выделяют учреждения культурно-образовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурного и спортивного назначения, предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации учет местных нормативов градостроительного проектирования необходим при подготовке проекта генерального плана городского округа и при внесении изменений в генеральный план городского округа, при подготовке документации по планировке территории, изменений в указанную документацию.

В настоящее время Генеральный план города Тулуна, как документ территориального планирования, реализует основные принципы законодательства в области градостроительной деятельности и является главным инструментом градостроительной политики, направленной на формирование архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями.

Градостроительная деятельность города Тулуна направлена:

- на создание условий для устойчивого развития территорий, определенных из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- на установление функциональных зон и размещения в них объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд;

- на определение параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- на определение градостроительных требований к соблюдению зон с особыми условиями использования территорий, в том числе к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

ГЛАВА 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУЛУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СЛОЖИВШИЙСЯ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, И КУЛЬТУРЫ

Население города Тулуна пользуется всеми видами услуг, необходимых для нормального проживания.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предриятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения, высшие и средние специальные учебные заведения районного и городского значения. Их суммарная площадь увеличивается более в полтора раза, главным образом за счет завершения формирования новых общегородских центров, расширение больничного комплекса, строительство новых спортивных сооружений, увеличения территории педагогического колледжа. В состав селитебной зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов.

Предусматривается обеспечение населения полным набором объектов социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования – «город Тулун» и региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области.

Объекты культурно-бытового обслуживания располагаются в общественных центрах, размещаемых в Центральном районе (вдоль Ленина, в границах улиц Лыткина, Володарского и Ермакова), в Северном районе (в границах улиц Островского, Станкевича, Союзная и Шмелькова), в Южном районе (улица Гидролизная).

Объекты, обслуживающие жилую зону, размещаются непосредственно в жилой застройке (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, предприятия общественного питания, прачечные и химчистки самообслуживания). Там же располагается ряд объектов городского и районного значения.

Генеральным планом предусматривается расширение больничного комплекса в микрорайоне Угольщиков в Южном планировочном районе.

В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Иркутской области на 2014-2020гг.» предусматривается строительство противотуберкулезного диспансера с поликлиникой на 50 посещений в смену и стационаром на 100 койко-мест.

Исходя из нормативной потребности населения, размещение дошкольных образовательных учреждений во всех планировочных районах города. В рамках федеральной программы МРСДО на территории г.Тулуна предусмотрено строительство детского сада на 110 мест (ул.Ломоносова,24), в рамках программы ОГЦП «Поддержка и развитие учреждений дошкольного образования Иркутской области 2009-2014гг» - строительство двух детских садов по 220 мест каждый (ул.Ленина, 109 и ул.Скрытникова).

В рамках государственной программы «Развитие культуры Иркутской области на 2014-2018гг.» в г.Тулуне предусмотрено строительство школы искусств на 100 мест, в рамках государсвенной программы «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на 2014-2018гг.» - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Таблица 1.3 - Общая характеристика существующих объектов социальной инфраструктуры города Тулуна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Название учреждения | Адрес | Закрепленная территория | Площадь, кв. м | Вместимость, кол-во мест | | Год ввода | Процент износа, % | Кол-во этажей |
| проектная | фактическая |
| Объекты образования | | | | | | | | | |
| 1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №1» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, Ленина, д.101 | Улицы: 19 Партсъезда,  8 Марта, Больничная с дома №13,Братская, Ветеринарная, Желгайская до дома №25, Заозерная, Зарубина до дома №15, Ийская, Ипподромная, Карьерная, Коммунальная, Коммуны до дома №49, Красного Октября, Кузнечная, Ленина, Литейная, Манутская, Марата, Мастерская, Маяковского, Медицинская, Мясокомбинатская, Набережная р. Ия до дома №11, Озерная, Орджоникидзе. Песочная с дома №45, Пролетарская, Радищева до дома №18, Розы Люксембург, Свободы, Сибирская, Советская до дома №20, Степана Разина до дома №17, Степная, Тимирязева до дома №41, Фрунзе, Фурманова, Шевченко, Щорса, Юбилейная до дома №60.  Переулки: Больничный, Бурлова, Икейский, Карла Маркса, Мастерской, Мясокомбинатский, Песочный, Равенства. Радищева, Российский, Ручейный, Садовый, Степной, Театральный, Тимирязева | 4270,3 | 964 | 1242 | 1969 |  | 3 |
| 2 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №2» | 665263, Иркутская обл., г.Тулун, Сигаева, д.3  улица Протасюка, д.49 | Улицы: Байкальская, Березовая, Виноградова, Гайдара, Грибная, Гончарная, Депутатская, Жуковского, Желгайская с дома №25, Зарубина с дома №15, Зиминская, Зыбайлова, Инкубаторная, Колхозная, Коммуны с дома №49, Лесная, Луговая, Матросова, Мурашова, Ново-Базарная, Октябрская, Победы, Правика, Протасюка, Саянская, Сигаева, Скрытникова, Степана Разина с дома №17, Советская с дома №20, Сорина, Сорокина, Тимирязева с дома №41, Типографская, Урицкого, Хрусталева.  Переулки: Базарный, Депутатский, Желгайский, Зиминский, Коммуны, Лесной, Мугунский, Победы, Пожарный, Саянский, Сигаева, Советский, Школьный. | 2415,9 | 560 | 648 | 1938 |  | 2 |
| 3 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №4» | 665254, Иркутская обл., г.Тулун, Красноармейская, д.4 | Улицы: Больничная до дома №13, Володарского, Гастелло, Гоголя, Горячкина, Ермакова, Заводская, Калинина, Красноармейская, Лазо, Лизы Чайкиной, Лыткина, Московская, Ново-Володарского, Павлова, Первомайская, Песочная до дома №45, Ползунова, Пригородная, Приречная, Речная, Российская, Сосновый бор, Транспортная, Тухачевского, Хлебозаводская, Чернышевского.  п. Стекольный,  Переулки: Ванцетти, Канатный, Красноармейский, Московский, Первомайский, Попова, Речной, Транспортный, Тухачевского, Чернышевского. | 2356 | 400 | 553 | 1949 |  | 2 |
| 4 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №6» | 665265, Иркутская обл., г.Тулун, Жданова, д.1 | Улицы: 40 лет Октября, Буденного, Гаражная, Гидролизная, Горького, Дачная, Дружбы, Жданова, Зеленая, Кирова, 1-й Кировский, 2-й Кировский, 3-й Кировский, Кутузова, Набережная р. Ия с дома №11, Мира, Профсоюзная, Прянишникова, Рабочая, Радищева с дома №18, Сплавная, Строителей, Суворова, Ушакова, Черепанова, Юбилейная с дома №60.  Переулки: Береговой, Буденного, 1-й Рабочий | 3101 | 550 | 532 | 1952 |  | 2 |
| 5 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №7» | 665252, Иркутская обл.,г .Тулун, Блюхера, д.60 | Улицы: 1-я Анганорская, 2-я Анганорская, 3-я Анганорская, Блюхера, Восточный переезд, Дорстроя, 2-я Комсомольская, Комсомольская, Корчагина, Красной Звезды, Крупской, Литвинова, Пионерская, 2-я Пионерская, Станкевича с дома №20, Труда, Хвойная, Шмелькова с дома №21.  Переулки: Буровиков, Глухой, Железнодорожный, Заболотный с дома №10, Крупской. Курзанский, Майский, Нефтяников, Огородный, Пионерский, Пушкинский, Союзный, Элеваторный. | 2142 | 400 | 490 | 1960 |  | 2 |
| 6 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №19» | 665252, Иркутская обл., г.Тулун, Ломоносова, д.26 | Улицы: Белова, Войкова, Дзержинского, Дорожная, Королева, Ломоносова, Майская, Островского, Плеханова, Полевая, Пугачева, Путейская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Скрябина, Совхозная, Союзная, Станкевича до дома №20, Трактовая, Туполева, Шмелькова до дома №21, Элеваторная.  Переулки: Заболотный до дома №10, Западный переезд, Плеханова, Путейский,Рабочий, Вокзальный, Загот-Зерно, Совхозный, Трактовый. | 5217,4 | 600 | 489 | 1993 |  | 2 |
| 7 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №20» | 665251, Иркутская обл., г.Тулун, Сибстроя, д.11 | Улицы: 4802 км, 4793 км, 3 Пятилетки, 1-я Азейская, 2-я Азейская, Бабушкина, Гуртьева, Есенина, 1-я Заречная, 2-я Заречная, 3-я Заречная, Заречная, Зинченко, Карбышева, Каторжного, Котовского, Лесозаводская, Луначарского, Льва Толстого, ЛЭП 500, Л.Шевцовой, М.Цветаевой, 1-я Нагорная, 2-я Нагорная, 3-я Нагорная, Новозаводская, 1-я Нюринская, 2-я Нюринская, Нюринская, Обручева, Олимпийская, Олега Кошевого, Панфилова, Партизанская, Пристанционная, Пушкина, Рабочий городок, Сибстроя, Сосновая, Спортивная, Тургенева, Угольная, Чехова, Черняховского, Шахтерская.  Переулки: Болотный, Есенина, Заводской, Л.Шевцовой, 3-й Нагорный, 2-й Партизанский, Подгорный, Пушкина, Сибстроя, Стахановский. | 2307 | 520 | 715 | 1963 |  | 3 |
| 8 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа №25» | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, д.43А | Улицы: Анны Ахматовой, Ватутина, Воскресенского, Звездная, Индивидуальная, Кедровая, Новая, Пихтовая, Рябиновая, С.Чекалина, Скальная, Снежная, Солнечная, Таежная, микрорайон Угольщиков, Циолковского, Чкалова, Шалимова, Энтузиастов.  Переулки: Анны Ахматовой, Звездный, Индивидуальный, Рябиновый, Сиреневый, Солнечный, Энергетиков, Южный. | 4890,4 | 600 | 904 | 1971 |  | 3 |
| 9 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Тулуна «Гимназия» | 665255, Иркутская обл., г.Тулун, Ермакова, д.5 | Территория города Тулуна | 3425,5 | 450 | 425 | 1975 |  | 2 |
| 10 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Алёнушка» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, улица Ленина, 90а; ул. Речная, 94 | Улицы: 19 Партсъезда, 8 Марта, Братская, Виноградова, Володарского до дома №60, Гайдара, Заводская, Заозерная, Зиминская, Калинина до дома №35, Коммунальная, Кузнечная, Ленина дома №1,2, с дома №86 до дома №99, Луговая до дома №35, Лыткина до дома №40, Московская, Озерная, Орджоникидзе, Ползунова, Пригородная, Приречная, Пролетарская, Радищева, Речная, Российская, Саянская до дома №20, Свободы, Сосновый бор, Степана Разина, Степная, Тухачевского до дома №50, Урицкого, Фрунзе.  Переулки: Зиминский, Карла Маркса, Мастерской, Радищева, Речной, Театральный. | 1544,0 | 170 | 232 | 1 корпус 1978  2 корпус 1965 |  | 2 |
| 11 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Антошка» | 665263, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Сигаева, 17; ул. Октябрьская, 30 | Улицы: Байкальская, Берёзовая, Виноградова, Грибная, Гончарная, Депутатская, Желгайская с дома №31, Жуковского, Зарубина с дома №18, Зыбайлова, Инкубаторная, Карьерная, Колхозная, Коммуны, Лесная, Луговая с дома №36, Матросова, Мурашова, Ново-Базарная с дома №36, Октябрская, Победы, Правика, Протасюка, Саянская, Сигаева, Скрытникова, Советская, Сорина, Сорокина, Типографская до дома №20, Хрусталева, Шевченко.  Переулки: Базарный, Депутатский, Желгайский, Лесной, Мугунский, Победы, Пожарный, Ручейный, Саянский, Сигаева, Советский, Школьный. | 1464,0 | 180 | 259 | 1 корпус 1963  2 корпус 1993 |  | 2 |
| 12 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Анютка» | 665266, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Красной Звезды д.30 | Улицы: Восточный переезд, Дзержинского, Дорстроя, Загот-Зерно, Красной Звезды, Ново-Володарского, Совхозная до дома №28, Трактовая, Труда, Туполева, Элеваторная.  Переулки: Совхозный, Трактовый. | 274,0 | 30 | 36 | 1959 |  | 1 |
| 13 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр развития ребенка-детский сад «Гармония» | 665259 Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон Угольщиков, 33 | Улицы: Анны Ахматовой, Ватутина, Воскресенского, Звездная, Индивидуальная, Кедровая, Новая, Пихтовая, Рябиновая, С.Чекалина, Скальная, Солнечная, Таежная, микрорайон Угольщиков с дома №9, Циолковского, Черняховского до дома №30, Чкалова, Энтузиастов.  Переулки: Анны Ахматовой, Звездный, Индивидуальный, Рябиновый, Сиреневый, Солнечный, Стахановский, Энергетиков, Южный. | 4386,0 | 550 | 550 | 1 корпус 1984  2 корпус 1977 |  | 2 |
| 14 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Центр развития ребенка-детский сад «Жемчужинка» | 665255 Иркутская обл., г.Тулун, п.Стекольный, 16 | Улицы: Володарского с дома №61, Гастелло, Гоголя, Горячкина, Ермакова, Калинина, Красноармейская, Лазо, Лизы Чайкиной, Лыткина с дома №41, Первомайская, Речная, Российская, п. Стекольный, Транспортная, Тухачевского с дома №51, Хлебозаводская, Чернышевского.  Переулки: Ванцетти, Канатный, Красноармейский, Московский, Первомайский, Попова, Транспортный, Тухачевского, Чернышевского. | 1613,0 | 270 | 340 | 1 корпус 1976  2 корпус 1960  3 корпуса 1956 |  | 2 |
| 15 | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Лучик» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Ленина, 3а  ул. Мясокомбинатская, 27 | Улицы: Больничная, Ветеринарная, Ленина с дома №3 до дома №85, Литейная, Медицинская, Мясокомбинатская, Павлова, Песочная, Сибирская, Степная, Фурманова, Щорса.  Переулки: Больничный, Мясокомбинатский, Песочный, Равенства, Степной. | 873,0 | 90 | 116 | 1993 |  | 2 |
| 16 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Мальвина» | 665257, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Пугачёва, д.2 | Улицы: Дорожная, Королёва, Плеханова, Полевая, Пугачёва, Путейская, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, Скрябина, Совхозная.  Переулки: Плеханова, Путейский, Рабочий. | 728,0 | 75 | 100 | 1985 |  | 1 |
| 17 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Радуга» | 665252, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ломоносова,16 | Улицы: 1-я Анганорская, 2-я Анганорская, 3-я Анганорская, Белова с 27, Блюхера, Войкова с 41, 2-я Комсомольская, Комсомольская, Корчагина, Крупской, Литвинова, Майская, Пионерская, 2-я Пионерская, Пионерская, Островского с дома №14, Союзная с дома №56, Станкевича, Хвойная, Шмелькова с дома №22.  Переулки: Буровиков, Вокзальный, Глухой, Железнодорожный, Заболотный с 17, Западный переезд, Крупской, Курзанский, Майский, Нефтяников, Огородный, Пионерский, Путейский, Пушкинский с 13, Союзный с дома №8, Элеваторный. | 1073,0 | 120 | 155 | 1990 |  | 2 |
| 18 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Родничок» | 665251, Иркутская обл., г.Тулун,  ул. Бабушкина, 1а; ул.2-я Заречная,9 | Улицы: 4802 км, 4703 км, 3 Пятилетки, 1-я Азейская, 1-я Заречная, 2-я Азейская, 2-я Заречная, 3-я Заречная, 4802, 4793, Бабушкина, Заречная, Зинченко, Есенина, Гуртьева, Карбышева Каторжного, Котовского, Лесозаводская, Льва Толстого, Л.Шевцовой, Луначарского, ЛЭП – 500, М.Цветаевой, 1-я Нагорная,  2-я Нагорная, 3-я Нагорная, 1-я Нюринская, 2-я Нюринская, Нюринская, Новозаводская, Обручева, Олега Кошевого, Олимпийская, Панфилова, Партизанская, Пристанционная, Пушкина, Рабочий городок, Сибстроя, Спортивная, Сосновая, Тургенева, Угольная,Чехова, Черняховского, Шахтерская.  Переулки: 2-й Партизанский, Болотный, Есенина, Заводской, Л.Шевцовой, 3-й Нагорный, Подгорный, Пушкина, Сибстроя. | 3053,0 | 305 | 370 | 1 корпус 1987  2 корпус 1966 |  | 2 |
| 19 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Светлячок» | 665259, Иркутская обл., г.Тулун, микрорайон «Угольщиков», 16а | Улицы: Звездная, Снежная, Шалимова, микрорайон Угольщиков до дома №8.  Переулки: Звездный. | 1027,0 | 120 | 148 | 1970 |  | 2 |
| 20 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад комбинированного вида «Теремок» | 665253, Иркутская обл., г.Тулун, улица Дачная, 8 | Улицы: 40 лет Октября, Буденного, Гаражная, Гидролизная, Горького, Дачная, Дружбы, Жданова, Зеленая, Кирова, 1-й Кировский, 2-й Кировский, 3-й Кировский, Кутузова, Набережная р. Ия, Мира, Панфилова, Профсоюзная, Прянишникова, Рабочая, Радищева, Свободы, Сплавная, Строителей, Суворова, Ушакова, Черепанова, Юбилейная с дома №60  Переулки:Береговой, Буденного, Рабочий | 2515,0 | 280 | 335 | 1980 |  | 2 |
| 21 | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Тулуна «Детский сад «Улыбка» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Ленина, 140 | Улицы: Желгайская до дома №30, Зарубина до дома №17, Ийская, Ипподромная, Коммуны, Красного Октября, Ленина с дома №100, Манутская, Марата, Мастерская, Маяковского, Набережная реки Ия, Ново-Базарная до дома №35, Розы Люксембург, Советская до дома №19 Тимирязева, Шевченко, Юбилейная до дома №59.  Переулки: Бурлова, Икейский, Коммуны, Садовый, Тимирязева. | 607,0 | 80 | 100 | ранее 1900 |  | 2 |
| 22 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города тулуна «Центр развития творчества детей и юношества «Кристалл» | 665268, Иркутская обл., г.Тулун, ул. Ленина, 96 |  | 1290,0 |  | 1289 | 1903 |  | 2 |

Раздел 3. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУЛУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Исходя из существующего положения и перспективных тенденций города Тулуна, запланирован перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа.

Раздел 4. ОЦЕНКА ОЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕ ЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУЛУЛНСКОГО ГОРОДМКОГО ОКРУГА

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объемов социальной инфраструктуры города Тулуна включает в себя укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры городского округа, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Исходя из ограниченности местного бюджета города Тулуна и учитывая обязанность государства по защите интересов населения и обеспечению его социальными услугами, целесообразно софинансирование социалных объектов местного значения городского округа из федерального, регионального бюджетов, а также, по возможности, с привлечением внебюджетных источников.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета города Тулуна на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет:

- средств областного бюджета;

- средств местного бюджета;

- средств организаций коммунального комплекса;

- платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры;

- иных средств, предусмотренных законодательством.

Таблица 3. – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Тулунского городского округа

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия | Год реализации | | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 |
|  | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» | | | |
| 1 | Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе Тулуне | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Тулуна | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» | | | |
| 4 | Внедрение Проектного офиса по разработке и реализации программы развития моногорода Тулун | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» | | | |
| 5 | Строительство Школы искусств, включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы» | не определено | не определено | не определено |
| 6 | *Реконструкция здания прихода Покрова Божьей матери города Тулуна. Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы* | 12,5  11,875 – областной бюджет,  0,625 – местный бюджет | 12,5  11,875 – областной бюджет,  0,625 – местный бюджет | 25,0  23,75 – областной бюджет,  1,25 – местный бюджет |
| 7 | *Снос незавершенного строительства (роддом), строительство здания ЗАГС и устройство парковой зоны включение в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры Иркутской области» на 2014-2018 годы* | не определено | не определено | не определено |
|  | Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | | |
| 8 | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Тулуна | 1,1577  0,8798 – федеральный бюджет,  0,22 – областной бюджет,  0,0579 – местный бюджет | 1,1628  0,8798 – федеральный бюджет,  0,22 – областной бюджет,  0,063 – местный бюджет | 2,3205  1,7596 – федеральный бюджет,  0,44 – областной бюджет,  0,1209 – местный бюджет |
|  | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» | | | |
| 9 | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Дельта» по организации деятельности производство по переработке продукции для пищевой промышленности (ореха, дикорастущих плодов, ягод, грибов) | 10,0– внебюджетные источники | 15,0– внебюджетные источники | 25,0 – внебюджетные источники |
| 10 | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Целсиор» по организации производства шпона лущенного (березового) | 30,0 – внебюджетные источники | 50,0– внебюджетные источники | 80– внебюджетные источники |
|  | Направление «Развитие образования» | | | |
| 11 | Завершение строительства здания детского сада «Лучик» | 10,8  10,8 – местный бюджет | 102,66  97,53 – областной бюджет,  5,13 – местный бюджет | 113,46  97,53 – областной бюджет,  15,93 – местный бюджет |
| 12 | Выборочный капитальный ремонт МБОУ СОШ № 25 | 9,534  9,057 – областной бюджет,  0,477 – местный бюджет | 0,0 | 9,534  9,057 – областной бюджет,  0,477 – местный бюджет |
| 13 | Строительство нового здания школы № 2 | 50,5  50,5 – местный бюджет | 550,0  522,5 – областной бюджет,  27,5 – местный бюджет | 600,5  522,5 – областной бюджет,  78,0 – местный бюджет |
| 14 | *Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 20* | не определено | не определено | не определено |
| 15 | *Строительство пристроя к зданию МБОУ СОШ № 7* | не определено | не определено | не определено |
| 16 | *Выборочный Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1* | не определено | не определено | не определено |
| 17 | *Строительство пристроя МБОУ СОШ № 25* | не определено | не определено | не определено |
|  | Направление «Развитие здравоохранения» | | | |
| 18 | Приобретение аппарата искусственной вентиляции легких | 4,2  3,99 – областной бюджет,  0,21 – местный бюджет | 0,0 | 4,2  3,99 – областной бюджет,  0,21 – местный бюджет |
| 19 | Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами | 1,07  1,07 – местный бюджет | 3,5908  3,5908 – местный бюджет | 4,6608  4,6608 – местный бюджет |
| 20 | Строительство туберкулезного отделения со стационаром на 50 коек и поликлиническим отделением на 55 посещений в смену | не определено | не определено | не определено |
|  | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» | | | |
| 21 | Капитальный ремонт и благоустройство центральной транспортно-пешеходной улицы Ленина  Включение проекта программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы | 15,0  15,0 – местный бюджет | 150,0  142,5 – областной бюджет,  7,5 – местный бюджет | 165,0  142,5 – областной бюджет,  22,5 – местный бюджет |
| 22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Индивидуальный города Тулуна. | 25,0  23,75 – областной бюджет,  1,25 – местный бюджет | 0,0 | 25,0  23,75 – областной бюджет,  1,25 – местный бюджет |
| 23 | Включение проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги до дачного общества. Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы | не определено | не определено | не определено |
| 24 | *Включение проекта по капитальному ремонту муниципальных дорог местного значения по ул. Сорокина, Володарского. Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы* | не определено | не определено | не определено |
| 25 | *Включение проекта по капитальному ремонту муниципальных дорог местного значения по ул. Коммуны, ул. Советская в государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы* | не определено | не определено | не определено |
|  | Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры» | | | |
| 26 | Реконструкция котельной № 2 м-на «Жукова Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы | 8,0  8,0 – местный бюджет | 72,0  68,4 – областной бюджет,  3,6 – местный бюджет | 80,0  68,4 – областной бюджет,  11,6 – местный бюджет |
| 27 | Капитальный ремонт водовода от ул. Виноградова до фильтровальной станции пос. Стекольный  Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы | 0,0 | 26,5  25,175 – областной бюджет,  1,325 – местный бюджет | 26,5  25,175 – областной бюджет,  1,325 – местный бюджет |
| 28 | Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения к школам № 2 и № 7.  Включение в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы | 24,4  23,18 – областной бюджет,  1,22 – местный бюджет | 0 | 24,4  23,18 – областной бюджет,  1,22 – местный бюджет |
|  | Направление «Развитие физической культуры и спорта» | | | |
| 29 | Включение проекта по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Тулуне в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | 37,3135  36,9 – областной бюджет,  0,4135 – местный бюджет | 0,0 | 37,3135  36,9 – областной бюджет,  0,4135 – местный бюджет |
| 30 | Включение проекта проведения капитального ремонта легкоатлетического манежа в городе Тулуне в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | не определено | не определено | не определено |
| 31 | Включение проекта реконструкции стадиона «Шахтер» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | не определено | не определено | не определено |
| 32 | Включение проекта по строительству крытого хоккейного в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | не определено | не определено | не определено |
| 33 | Включение проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса стадионов открытого типа в пос. «Стекольный», м-не «Железнодорожный» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | не определено | не определено | не определено |
|  | Направление «Экологическое развитие» | | | |
| 34 | Включение проекта по строительству полигона твердых коммунальных отходов в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы | 9,5  9,5 – местный бюджет | 85,5  81,225 – областной бюджет,  4,275 – местный бюджет | 95,0  81,225 – областной бюджет,  13,775 – местный бюджет |
| 35 | Включение проекта по расчистке русла реки «Ия» государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы | 15,59  15,59 – областной бюджет | 0,0 | 15,59  15,59 – областной бюджет |
| ИТОГО | | 264,5652  0,8798 – федеральный бюджет,  124,562 – областной бюджет,  99,1234 – местный бюджет  40,0 – внебюджетные источники | 1069,0706  0,8798 – федеральный бюджет,  949,425 – областной бюджет,  53,7658 – местный бюджет  65,0 – внебюджетные источники | 1333,6358  1,7596 – федеральный бюджет,  1073,987 – областной бюджет,  152,8892 – местный бюджет  105,0 – внебюджетные источники |

ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОВОЗРАСТНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ) В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, И КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА ПЛАНИРКЕМОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННЫМИ РАЗРЕШЕНИЯМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОГНОЗИРУЕМОГО ВЫБЫТИЯ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Улучшение демографической ситуации является стратегической целью, решение которой имеет кардинальное значение для перспектив социально-экономического развития поселения. В качестве мер, направленных на повышение рождаемости, снижение смертности и общее улучшение демографической обстановки, относятся:

- поощрение более высокой рождаемости через экономические, социальные воздействия;

- применение мер адаптации в условиях сокращения и старения населения, а именно принятие мер по созданию условий для продления трудовой деятельности и благополучной жизни пожилых людей, так как сохранение населения – одна из форм демографического роста;

- рост обеспеченности гарантированным жильем семей с детьми;

- совершенствование медицинского обслуживания матери и ребенка.

Глава 4. ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУЛУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

По состоянию на 2019 год, на территории города Тулуна действуют следующие нормативные правовые документы:

- правила землепользования и застройки города Тулуна;

- генеральный план города Тулуна.

Основным документом территориального планирования муниципальных образований в соответствии с существующим законодательством РФ являются генеральные планы городских округов. Генеральный план города является стратегическим юридическим градостроительным документом, где отражаются основные направления развития города, функциональное назначение, строительное зонирование территории, принципиальные решения по размещению объектов общегородского значения, транспортному  обслуживанию, инженерному оборудованию и благоустройству города, защите территории от опасных природных и техногенных процессов, охране природного и историко-архитектурного культурного наследия, очередности освоения территории.

Генеральный план определяет территориальное устройство города с учетом реальных возможностей на 10-15 лет.

На территории города Тулуна действует генеральный план, выполненный проектным институтом «Гипрогор» г. Москва в 1987г. В связи с политическими и экономическими преобразованиями в Российской Федерации за прошедшие годы, существующий генеральный план г.Тулуна во многих расчетах утратил свою актуальность. Для обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии с требованиями современного законодательства, администрацией г.Тулуна в 2007г. было принято решение о выполнении корректировки генерального плана г.Тулуна.

1. Основные мероприятия программы

3.Ресурсное обеспечение программы

4.Прогноз сводных показателей.

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках реализации программы не предусмотрено.